# 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

## 더워케이션 (TheWorkation)

## [1] 과제 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 | AI 기반 기업 워케이션 숙소 매칭·B2G 지자체 지원금 자동 연동·성과 예측 통합 플랫폼 개발 |
| 핵심 기술 | ① AI 기반 기업-숙소 매칭 기술 ② B2G 지자체 지원금 자동 연동 기술 ③ 워케이션 성과 예측 모델 |
| 차별화된 성능 | 숙소 매칭 정확도 ≥90% / 추천 응답시간 ≤3초 / 공고 자동 파싱 230개+ / 성과 예측 정확도 ≥80% |
| 결과물 | 웹 기반 B2B SaaS 플랫폼 시제품 (Next.js + AI 백엔드) |
| 개발 기간 | 12개월 |
| 총 연구비 | 120,000천원 (정부지원금 90,000천원 / 민간부담금 30,000천원) |

### 주요 세부 기술 및 성능 지표

| No. | 세부 기술명 | 핵심 개발 내용 | 주요 성능 지표 (완성 기준) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술 1 | AI 기반 기업-숙소 매칭 서비스 | 기업 프로파일 × 숙소 특성 → Hybrid Recommendation 자동 매칭. Cold start 해결: Microsoft-Nature 2021(61,182명) 전이학습 | 매칭 정확도 ≥90% / 응답시간 ≤3초 / 고객 만족도 ≥4.0/5.0 | JMeter 부하 테스트 + CBT 설문 |
| 기술 2 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 기술 | 230개+ 지자체 공고 자동 크롤링 → NLP 파싱 → 기업 자격 자동 검증 → 선공제 결제. MOU 기반 선지급·월정산 구조 | 파싱 대상 230개+ / 정확도 ≥90% / MOU 실증 ≥5개 | 전문가 검수 100건 |
| 기술 3 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 모델 | Slack·Notion·Google Workspace API 연동 → 시계열 성과 예측 → LLM RAG 자연어 리포트 자동 생성 | 예측 정확도 ≥80% / 리포트 생성 ≤60초 | 사전 예측 vs 사후 실측 비교 |

### AS-IS / TO-BE

| 구분 | AS-IS (현재 문제) | TO-BE (개발 후 해결) |
| --- | --- | --- |
| 숙소 탐색·매칭 | HR 담당자 수동 탐색, 코디네이터 배치까지 수일 소요 | AI 자동 추천, 응답시간 ≤3초 |
| 지원금 처리 | 230개+ 지자체 홈페이지 개별 탐색, 사후 환급 4~8주 | NLP 자동 파싱 → 결제 시 선공제 즉시 처리 |
| 성과 증명 | 성과 측정 불가 → 경영진 설득 불가 → 도입 포기 | AI 성과 리포트 자동 생성, 60초 내 완성 |
| 기업 도입률 | 직장인 희망 90% vs 기업 도입 19.9%(대한상공회의소, 2023) | 3대 장벽 자동화 → 도입률 30%+ 목표 |

### 연구팀 구성

| 역할 | 담당자 | 주요 역량 |
| --- | --- | --- |
| 연구소장 (연구책임자) | 김지민 | 수원대 호텔경영·창업학과 / 플랫폼 기획·프론트엔드 총괄 |
| 세부기술 1 연구원 | 김지훈 | IT 외주 전문기업 3년 경력 / AI 모델·백엔드 개발 |
| 세부기술 2 연구원 | 조시현 | 수원대 회계학과 / 투자자산운용사 / B2G 정산 구조 설계 |
| 세부기술 3 연구원 | 송연주 | 수원대 바이오공학·마케팅학과 / 성과 지표·리포트 UX |
| 외주 협력사 | 추후 선정 | 서버 인프라·클라우드 세팅 |

### 기대효과

- 기업: 워케이션 3대 행정 장벽(탐색·지원금·성과증명) 자동화, 경영진 설득 자료 즉시 생성

- 지자체: 미집행 지방소멸대응기금(연간 약 8,190억원 방치) 실집행 채널 확보

- 시장: 기업 도입률 19.9% → 30%+ 상향, AI 기반 기술 해자 구축

- 기술: AI 기업-숙소 매칭 + B2G 선공제 자동화 특허 출원

## 1. 기술개발 목표

### 개발 필요성 및 배경

직장인의 90.0%가 워케이션을 희망하나(대한상공회의소, 2023, n=1,112) 기업 도입률은 19.9%에 불과해 70.1%p의 실행 갭이 존재한다. 원인은 행정 부담이다. HR 담당자는 숙소를 수동 탐색하고, 지원금은 230개+ 지자체를 일일이 확인해야 하며, 성과 증명 데이터가 없어 경영진 설득이 불가능하다. 국내 1위 플랫폼 더휴일(한국관광공사 공식, 2025)도 코디네이터 수동 배치·수동 협약(50개사)에 머물러 있으며, AI 자동화 통합 플랫폼은 국내에 전무하다.

| 도입 장벽 | 현재 최선 (더휴일 등) | 본 과제 목표 |
| --- | --- | --- |
| 숙소 매칭 | 코디네이터 수동 배치, 수일 소요 | AI 자동 추천, 3초 이내 |
| 지원금 연동 | 50개 기관 수동 협약, 사후 환급 | 230개+ 자동 파싱, 결제 시 선공제 |
| 성과 증명 | 불가 | AI 예측·분석 리포트 자동 생성, 60초 이내 |

한국고용정보원(2024)에 따르면 전국 228개 시군구 중 118개(51.8%)가 지방소멸위험 지역이며, 연간 약 8,190억원의 지방소멸대응기금이 미집행 방치되고 있다(행정안전부, 2023). 본 과제의 B2G 연동 기술은 이 기금의 실집행 채널로서 정책적 의미를 갖는다.

### 개발 목표

| No. | 기술 | 핵심 목표 지표 |
| --- | --- | --- |
| 기술 1 | AI 기업-숙소 매칭 서비스 | 매칭 정확도 ≥90% / 응답시간 ≤3초 |
| 기술 2 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 | 공고 파싱 230개+ / 정확도 ≥90% / MOU 실증 ≥5개 |
| 기술 3 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 | 예측 정확도 ≥80% / 리포트 생성 ≤60초 |
| 공통 | 고객 만족도 | ≥4.0/5.0 (CBT HR 담당자 설문) |
| 공통 | SW 품질 | TTA 소프트웨어 품질 인증 또는 GS인증 1등급 |

정성적 목표: 국내 최초 B2G 지원금 선공제 결제 자동화 구현 / Microsoft-Nature 2021 원격근무 빅데이터 전이학습 기반 AI 매칭 원천기술 확보 / 워케이션 성과(생산성·ESG·탄소발자국) AI 자동 리포팅 기술 확보

## 2. 연구개발 방법

### 3대 핵심 기술 개발 방법 및 완성 기준 통합표

| 구분 | 기술 1: AI 기업-숙소 매칭 | 기술 2: B2G 지원금 자동 연동 | 기술 3: 성과 예측 및 리포팅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 방법론 | Transfer Learning + Hybrid Recommendation (Content-based × Collaborative Filtering) | NLP Rule-based NER + BERT Fine-tuning + Cosine Similarity | Time-series Prediction + LLM RAG |
| 핵심 해결 과제 | Cold start: 초기 실거래 데이터 없음 → Microsoft-Nature 2021(61,182명) 전이학습 | 지자체 폐쇄망 API 불가 → NLP 파싱 + MOU 선공제 이중 구조 | 성과 데이터 자동 수집 → 협업툴 API 연동 + LLM 자연어 리포트 |
| 개발 기간 | M3~M5 (+ CBT fine-tuning M9~M11) | M3~M6 | M4~M7 |
| 담당 연구원 | 김지훈 (세부기술 1) | 조시현 (세부기술 2) | 송연주 (세부기술 3) |
| 1차 완성 기준 | 매칭 정확도 ≥80% / 응답시간 ≤5초 (M5) | 파싱 대상 ≥100개 / 정확도 ≥85% / MOU ≥2개 (M6) | 리포트 생성 ≤90초 / API 연동 ≥95% (M7) |
| 최종 완성 기준 | 매칭 정확도 ≥90% / 응답시간 ≤3초 / 만족도 ≥4.0/5.0 | 파싱 대상 ≥230개 / 정확도 ≥90% / MOU ≥5개 / 오류율 ≤0.1% | 예측 정확도 ≥80% / 리포트 ≤60초 / API 연동 ≥99% |
| 검증 방법 | CBT HR 담당자 100건 평가 + JMeter 부하 테스트 (동시 100명) | 전문가 검수 100건 (파싱 결과 vs 원문 대조) | 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 비교 |

### 시제품 전체 개발 프로세스

| 단계 | 기간 | 핵심 개발 내용 | 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 요구사항·설계 | M1~M2 | 사용자 인터뷰(HR 담당자 10개사) / 시스템 아키텍처·DB 스키마·API 명세 설계 | 전원 | 설계서 최종 승인 |
| Phase 1 기술 1 개발 | M3~M5 | MS-Nature 2021 데이터 전처리 / 전이학습 모델 학습 / Hybrid Recommendation 알고리즘 / 매칭 API 개발 | 김지훈 | 매칭 정확도 ≥80% (1차) |
| Phase 2 기술 2 개발 | M3~M6 | 230개+ 지자체 크롤러 / NLP 파싱 모델(NER+BERT) / 기업 자격 검증 / 선공제 결제 API / 월정산 자동화 | 조시현 | 파싱 ≥100개 / 정확도 ≥85% (1차) |
| Phase 3 기술 3 개발 | M4~M7 | 협업툴 OAuth2.0 연동 / 시계열 성과 예측 모델 / LLM RAG 파이프라인 / 자연어 리포트 생성 | 송연주 | API 연동 ≥95% / 리포트 ≤90초 (1차) |
| Phase 4 플랫폼 통합 | M7~M9 | 기술 1·2·3 모듈 통합 / Next.js 프론트 연동 / 단위·통합 테스트 / 버그 수정 | 전원 | 전체 기능 정상 동작 |
| Phase 5 CBT 실증 | M9~M11 | CBT 5개사 실사용 테스트 / HR 담당자 공동 검증 / 전체 성능지표 측정 | 연구소장 | 고객 만족도 ≥4.0/5.0 |
| Phase 6 고도화·완성 | M11~M12 | CBT 피드백 반영 / 성능 최적화 / 보안 점검 / TTA 인증 신청 / 특허 출원 | 전원 | 전 성능지표 목표치 달성 |

### 기술 1 상세: AI 기업-숙소 매칭

플랫폼 초기 실거래 데이터 부재(Cold start)를 해결하기 위해 Microsoft Research × Nature(2021, n=61,182) 원격근무 환경 선호 데이터를 전이학습 base model로 활용하고, CBT 실사용 데이터 누적 후 점진적으로 fine-tuning하는 2단계 학습 구조를 채택한다. 기업 프로파일(팀 규모·업종·예산·목적) 벡터와 숙소 특성(수용인원·인터넷속도·회의실·가격) 벡터 간 Content-based Filtering과 유사 기업군 예약 이력 기반 Collaborative Filtering을 앙상블하여 최종 추천 순위를 산출한다.

| 지표 | 1차 목표 (M5) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 정확도 | ≥80% | ≥90% | CBT HR 담당자 100건 — 추천 결과 vs 실제 선택 일치율 |
| 추천 응답시간 | ≤5초 | ≤3초 | JMeter — 동시 접속 100명 기준 |
| HR 담당자 만족도 | — | ≥4.0/5.0 | CBT 완료 후 5점 척도 설문 |

### 기술 2 상세: B2G 지자체 지원금 자동 연동

지자체 행정망은 외부 API 연동이 불가한 폐쇄망으로, 기술적 자동화(NLP 파싱)와 비즈니스 구조(MOU 선공제)를 결합한 이중 접근법을 채택한다. 230개+ 지자체 공고를 Rule-based NER로 지원 조건(대상·금액·기한)을 추출하고, BERT Fine-tuning으로 복잡한 조건문 처리 정확도를 향상시킨다. 결제 구조는 야놀자×한국문화예술위원회 문화바우처(2023) 방식과 동일한 MOU 선지급·월정산 구조로 구현한다.

| 지표 | 1차 목표 (M6) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파싱 대상 공고 수 | ≥100개 | ≥230개+ | 크롤링·파싱 완료 공고 수 |
| 지원금 매칭 정확도 | ≥85% | ≥90% | 전문가 검수 100건 — 파싱 결과 vs 원문 대조 |
| 선공제 결제 오류율 | — | ≤0.1% | 전체 결제 건 중 금액 오류 비율 |
| MOU 실증 체결 수 | ≥2개 | ≥5개 | 협약서 체결 완료 지자체 수 |

### 기술 3 상세: 워케이션 성과 예측 및 리포팅

Slack·Notion·Google Workspace OAuth2.0 연동으로 워케이션 전후 30일 활동 로그를 자동 수집한다. 업종·규모별 성과 향상 패턴을 시계열 분석으로 학습하여 워케이션 전 예상 성과를 자동 산출하고, 수집 데이터를 벡터 DB에 색인한 뒤 RAG로 맥락 검색 → LLM이 경영진용·HR 담당자용 자연어 리포트를 자동 생성한다. 탄소발자국 자동 계산((평균 통근 거리 - 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원, 환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022)을 포함하여 ESG 지표로 통합한다.

| 지표 | 1차 목표 (M7) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성과 예측 정확도 | — | ≥80% | 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 |
| 리포트 자동 생성 시간 | ≤90초 | ≤60초 | API 호출 ~ 리포트 완성 시간 |
| API 연동 성공률 | ≥95% | ≥99% | Slack·Notion·Google Workspace 수집 성공률 |

### R&D 결과 검증 방법 및 계획

| 검증 유형 | 검증 내용 | 시점 | 기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 단위 테스트 | 각 기술 모듈 기능 정상 동작 | M5, M6, M7 | 자체 QA |
| 통합 테스트 | 3개 모듈 연동 정상 동작 | M9 | 자체 QA |
| CBT 실사용 검증 | 실 기업 5개사 성능지표 측정 | M9~M11 | CBT 참여 기업 |
| SW 품질 측정 | 버그 밀도·응답시간·가용성 (JMeter + SonarQube) | M10 | 자체 QA |
| 공인 인증 | TTA 소프트웨어 품질 인증 (또는 GS인증 1등급) | M12 | TTA / NIPA |
| 특허 출원 | AI 기업-숙소 매칭 방법 + B2G 지원금 자동 연동 방법 | M11~M12 | 특허청 |

## 3. 선행연구개발

### (1) 선행연구개발 이력

| 구분 | 내용 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자체 선행 개발 | Next.js 기반 워케이션 플랫폼 UI 프로토타입 21개 화면 개발 | 2026.04~2026.05 | GitHub 저장소 |
| 자체 선행 연구 | 워케이션 시장 분석 및 경쟁사 분석 (더휴일·디어먼데이 등 6개사) | 2026.03~2026.05 | 내부 자료 |
| 자체 선행 연구 | 지방소멸대응기금 집행률 및 지자체 지원사업 현황 조사 | 2026.04~2026.05 | 내부 자료 |
| 이전 중기부 R&D | 해당없음 | — | 최초 신청 |

### (2) 협력연구개발 실적

| 구분 | 내용 | 협력 기관·인물 |
| --- | --- | --- |
| 외부 자문 | 관광·숙박 업계 시장 동향 및 워케이션 운영 구조 자문 | 김용무 (관광·여행업 20년) |
| 창업 지원 | 교내 창업 인큐베이팅·멘토링 | 수원대학교 창업지원단 |
| 이전 공식 협력 R&D | 해당없음 | — |

과제 수행 중 CBT 5개사 및 지자체 MOU ≥5개를 확보하여 협력연구개발 실적으로 전환 예정.

### (3) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

자체 개발한 Next.js 프론트엔드 뼈대(21개 화면)를 시제품 UI 기반으로 직접 활용하여 개발 기간을 단축한다. 이전 중기부 R&D 과제는 없으며, 본 과제가 최초 신청이다.

- UI 프로토타입 → 시제품 기반: 이미 구현된 21개 화면(HR 대시보드·숙소 탐색·예약·성과 리포트 등)을 AI 기술 연동 기반으로 재활용

- 시장 분석 자료 → 기술 목표 근거: 경쟁사 분석(더휴일·디어먼데이) 데이터를 기술 차별성 논거로 직접 활용

- 지자체 조사 자료 → 기술 2 초기 DB: 수집된 지자체 지원사업 현황을 B2G 연동 시스템 초기 데이터로 활용

본 과제에서 개발할 AI 기술(전이학습 기반 매칭, NLP 파싱, LLM RAG 리포팅)은 선행 연구에는 포함되지 않은 신규 기술이며, 선행 결과물은 플랫폼 인프라(UI·데이터)로만 활용된다.

## 4. 연구개발 및 사업화역량

### (1) 연구팀 구성 계획 및 역량

연구소장이 플랫폼 전체 기획·프론트엔드 개발을 총괄하고, 세부기술별 전담 연구원이 병렬로 개발을 진행하는 구조다. 중소벤처기업부 U300 최종 선정(2025), KDB 산업은행 창업 우수팀 선정(2025) 등 다수의 외부 평가를 통해 사업 모델과 팀 역량을 공인받았다.

AI 개발 가능성 근거

| 역량 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 실무 개발 경력 | 김지훈: IT 외주 전문기업 3년 재직, 상용 서비스 수준 코드 품질 관리 역량 보유 |
| 오픈소스 기반 활용 | Hugging Face Transformers(BERT Fine-tuning), LangChain(RAG), scikit-learn(Collaborative Filtering) 활용으로 개발 리스크 최소화 |
| 전이학습으로 데이터 부족 해소 | Microsoft-Nature 2021(61,182명) 데이터 전이학습 — 소규모 팀이 대규모 학습 데이터 없이 고성능 AI 모델을 구현하는 표준 방법론 |

### (2) 연구원 현황 (주관기관)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 / 주요 경력 | 과제 수행 시 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김지민 | 더워케이션 / 대표(연구책임자) | 수원대학교 호텔경영학과·창업학과 재학 | 연구 총괄 / 플랫폼 기획 및 프론트엔드 개발 |
| 김지훈 | 더워케이션 / 선임연구원 | IT 외주 전문기업 / 모바일 앱·시스템 고도화 3년 | AI 매칭 엔진 / 백엔드 아키텍처 / AI 모델 학습·서빙 |
| 조시현 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 회계학과 / 투자자산운용사 보유 | B2G 지원금 데이터 정합성 / 선공제 결제·월정산 구조 |
| 송연주 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 바이오공학·마케팅학과 재학 | 성과 예측 지표 설계 / 리포트 시각화 / UX 연구 |

### (3) 참여기관 등의 연구원 현황

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김용무 | 외부 자문위원 | 관광·여행업 20년 경력 | 관광·숙박 시장 자문 / 지역 파트너 네트워크 |

### (4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상

| 구분 | 내용 | 주관 기관 | 연도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 프로그램 선정 | 학생 창업팀 U300 최종 선정 | 중소벤처기업부·창업진흥원 | 2025 |
| 수상 | KDB 산업은행 창업 우수팀 선정 | KDB 산업은행 | 2025 |
| 수상 | 교내 창업 해커톤 최우수상 | 수원대학교 | 2025 |

## 5. 기술개발일정

| 업무 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 및 설계 | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술1 기업-숙소 AI 매칭 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술2 B2G 지자체 연동 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 기술3 성과 예측 모델 개발 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| CBT 기업 모집 (직접 영업) |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 플랫폼 통합 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |
| CBT 실증 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |
| 고도화 및 최종 완성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| 특허 출원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| TTA/GS 인증 신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

## 6. 연구비 사용계획

### 1. 연구비 사용 계획

| 비목 | 내용 | 정부지원금 | 민간부담금(현물) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 연구원 4명 × 12개월 | 70,000천원 | 30,000천원 | 100,000천원 |
| 직접비 (클라우드) | AI 모델 학습용 GPU 서버 (AWS/GCP) | 7,200천원 | — | 7,200천원 |
| 직접비 (기술료) | LLM API 사용료 (OpenAI / Claude 등) | 3,600천원 | — | 3,600천원 |
| 직접비 (외주용역) | 서버 인프라 구성·클라우드 세팅 | 5,000천원 | — | 5,000천원 |
| 간접비 | 연구실 운영비 등 | 4,200천원 | — | 4,200천원 |
| 합계 |  | 90,000천원 | 30,000천원 | 120,000천원 |

민간부담금은 연구원 인건비 일부를 현물로 계상. 추가 현금 조달 불필요.

### 인건비 1인당 세부내역

| 성명 | 역할 | 정부지원(천원) | 민간부담 현물(천원) | 합계(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김지민 (연구책임자) | 플랫폼 기획·프론트엔드·총괄 | 22,500 | 10,000 | 32,500 |
| 김지훈 (선임연구원) | AI 매칭 엔진·백엔드 개발 | 20,000 | 8,000 | 28,000 |
| 조시현 (연구원) | B2G 데이터·결제 구조 | 14,000 | 6,000 | 20,000 |
| 송연주 (연구원) | 성과 지표·리포트·UX | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
| 소계 |  | 70,000 | 30,000 | 100,000 |

### 2. 연구비 조달·유지 계획

정부지원금 90,000천원은 협약 후 분기별 집행. 민간부담금 30,000천원은 연구원 인건비 현물로 계상하며, 별도 현금 조달 없이 자체 충당 가능하다.

## 7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

### (1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획

| 단계 | 시기 | 내용 | 자금원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시제품 개발 | R&D M1~M12 | 3대 기술 개발 + CBT 5개사 실증 | 본 R&D 과제 (정부지원금 9,000만원) |
| 정식 출시 | R&D 완료 후 6개월 | CBT 피드백 반영 → 정식 서비스 론칭 | 자체 수익 + 초기 투자 |
| TIPS 연계 | R&D M9~M12 | TIPS 운영사 접촉 → 추가 R&D 5억원 연계 | TIPS 프로그램 (중소벤처기업부) |
| 스케일업 | 정식 출시 1년차 | 수도권 50개사 → 전국 확장, 지자체 연동 30개+ | 시리즈A 준비 |

CBT 참여 5개사 중 3개사 이상 유료 계약 전환 목표. CBT 기간 중 HR 담당자를 공동 검증자로 참여시켜 Lock-in 효과를 확보한다.

### (2) 사업화 전략

수익모델 (BM)

| 수익원 | 구조 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 예약 중개 수수료 | 워케이션 예약 총액(GMV)의 12% | 정식 출시 즉시 |
| 기업 월정액 구독 | HR 관리 SaaS 구독료 | 출시 6개월 후 |
| 지자체 정산 대행 수수료 | 지원금 정산 처리 건당 수수료 | B2G MOU 확대 후 |

매출 추정 근거

| 항목 | 수치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 워케이션 1회 평균 비용 | 1인 50만원 × 5인 = 250만원/건 | 한국관광공사 워케이션 패키지 평균 단가 참고 |
| 수수료율 | 12% | 야놀자·여기어때 B2B 수수료 업계 평균(10~15%) |
| 건당 수익 | 30만원/건 | 250만원 × 12% |
| 1년차 목표 | 100건 → 3,000만원 | CBT 5개사 전환 + 직접 영업 50개사 × 연 2회 |
| 2년차 목표 | 333건+ → 약 1억원 | 고객사 유지율 80% + 신규 확보 |

판로 전략: ① R&D M1~M6 대표 직접 영업(수도권 HR 담당자 대면) → CBT 5개사 ② M3~M6 지자체·숙소 운영사 MOU → 숙소 네트워크 100개+ ③ M9~M12 CBT 성과 데이터 공개 → 신규 기업 유입

### (3) 목표시장의 성장성

| 구분 | 규모 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| TAM | 약 43조원 | 글로벌 기업 리트릿·워케이션 시장 (Allied Market Research, 2024) |
| SAM | 약 1조원 | 국내 선택적복지 예산 × 여가·휴양 비중 (고용노동부, 2023) |
| SOM | 약 1,000억원 | 수도권 벤처기업 약 20,000개(중기부, 2023) × 도입 전환율 10% = 2,000개사 × 연 2회 × 250만원 |
| LAM (1년차) | 약 3,000만원 | 50개사 × 연 2회 × 수수료 30만원 |

경기도는 전국 사업체의 약 20%, 수도권 전체 약 49%가 집중(통계청, 2022)된 핵심 타겟 지역이다. 워케이션 시장은 재택근무 확산·MZ세대 워라밸 선호·ESG 경영 의무화 등 구조적 성장 동력을 보유하고 있다.

### (4) 기대효과

경제적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 |
| --- | --- | --- |
| 매출 (1년차) | R&D 완료 후 | 3,000만원 |
| 매출 (2년차) |  | 1억원 |
| 고용창출 | 신규 채용 | 1~2명 (개발자·운영 인력) |
| 투자 유치 | TIPS 연계 | 5억원+ |

사회적·환경적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 |
| --- | --- | --- |
| 지방소멸 대응 | 지방소멸대응기금 연결액 | 연간 1억원+ |
| 지역 생활인구 | 워케이션 방문 인원 | 연간 500명+ |
| 탄소 저감 | CO₂ 저감량 | (평균 통근 거리 - 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 (자동 산출) |
| 기업 도입률 | 워케이션 도입률 | 19.9% → 30%+ |

## 8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

### (1) 안전조치 이행계획

소프트웨어 R&D 과제로 물리적 위험요소 없음. 클라우드 서버 운영 관련 보안 취약점 주기적 점검(월 1회 취약점 스캔) 실시.

### (2) 보안조치 이행계획

- 연구 산출물(코드, 모델, 데이터) GitHub Private 비공개 저장소 관리

- 연구원 전원 보안서약서 제출

- AI 학습 데이터 내 개인정보 비식별화 처리 (PIPA 준수)

- 보안등급: 일반과제

### (3) 그 밖의 조치사항

- 기업 사용자 데이터(HR 정보, 계좌 정보) AES-256 암호화 저장

- 서비스 장애 대응: 이중화 서버, 장애 발생 시 4시간 내 복구 목표

## 9. 지방청 특화지표 검토 자료

### (1) 특화분야 적합성

해당 특화분야: 기후테크 (Climate Tech)

워케이션은 수도권 집중 구조를 분산시키는 분산형 근무 모델로, 임직원의 지방 근무를 통해 수도권 통근 탄소 배출을 줄이고 지역 소비를 촉진한다. 기술 3(성과 예측 모델)은 이 탄소 저감 효과를 AI로 자동 수치화하여 기업 ESG 보고서에 실시간 반영한다.

| 기후테크 연계 관점 | 더워케이션 기술과의 연결 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 수도권 통근 탄소 저감 | 워케이션 중 통근 이동 거리 감소 → CO₂ 자동 계산 | (평균 통근 거리 - 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 (환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022) |
| 기업 ESG 자동화 | 기술 3 리포트에 탄소발자국·지역경제 기여도 자동 포함 | 리포트 내 탄소 저감량·지역 소비액 자동 산출값 |
| 지역 균형 발전 (SDGs 11·13) | 기술 2 B2G 연동으로 미집행 지방소멸대응기금 실집행 채널 확보 | 플랫폼을 통해 집행된 지원금 총액 |
| 분산 경제 촉진 | 수도권 기업 임직원의 지방 체류 소비 → 지역 소상공인 매출 기여 | 1인당 지역 소비 추정액 |

| SDGs 목표 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 목표 8 양질의 일자리와 경제성장 | 워케이션 확산으로 지역 관광·숙박 업계 일자리 창출 |
| 목표 11 지속가능한 도시와 공동체 | 수도권 집중 완화, 지방 생활인구 유입 |
| 목표 13 기후행동 | 통근 탄소 저감 자동 측정·공시 지원 |

경기도는 전국 사업체의 약 20%, 수도권 전체로는 약 49%가 집중된 핵심 지역(통계청, 2022)으로, 본 과제의 1차 타겟 기업군이 집중되어 있다. 경기도의 기후변화 대응·탄소중립 정책과 본 과제의 AI 기반 탄소발자국 자동 측정 기술은 직접 부합하며, 경기지방청 기후테크 특화분야에 적합하다.