# 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

## 더워케이션 (TheWorkation) — 개요 초안 v0.3

작성일: 2026-05-12 | 상태: 전체 항목 기재 완료

## ▣ [과제 개요 표] — 1페이지 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 | AI 기반 기업 워케이션 숙소 매칭·B2G 지자체 지원금 자동 연동·성과 예측 통합 플랫폼 개발 |
| 핵심 기술 | ① AI 기반 기업-숙소 매칭 기술 ② B2G 지자체 지원금 자동 연동 기술 ③ 워케이션 성과 예측 모델 |
| 차별화된 성능 | 숙소 매칭 정확도 ≥90% / 추천 응답시간 ≤3초 / 공고 자동 파싱 230개+ / 성과 예측 정확도 ≥80% |
| 결과물 | 웹 기반 B2B SaaS 플랫폼 시제품 (Next.js + AI 백엔드) |
| 개발 기간 | 12개월 |
| 총 연구비 | 120,000천원 (정부지원금 90,000천원 / 민간부담금 30,000천원) |

### 주요 세부 기술 및 성능 지표

#### 세부 기술 3가지 — 과제명과 일치

| No. | 세부 기술명 | 핵심 개발 내용 | 주요 성능 지표 (완성 기준) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술 1 | AI 기반 기업-숙소 매칭 서비스 | 기업 프로파일(팀 규모·업종·예산·워케이션 목적) × 숙소 특성(수용 인원·인터넷 속도·회의실·지역·가격) → Hybrid Recommendation 엔진 자동 매칭. Cold start 해결: Microsoft-Nature 2021 원격근무 데이터(61,182명) 전이학습 → CBT fine-tuning | 매칭 정확도 ≥ 90% / 응답시간 ≤ 3초 / 일자리(고객) 만족도 ≥ 4.0/5.0 | JMeter 부하 테스트 (동시 100명) + CBT HR 담당자 설문 |
| 기술 2 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 기술 | 전국 230개+ 지자체 지원사업 공고 자동 크롤링 → NLP 파싱으로 지원 조건 추출 → 기업 자격 자동 검증 → 결제 시 선공제 처리. MOU 기반 선지급·월정산 구조 | 파싱 대상 230개+ / 매칭 정확도 ≥ 90% / 업데이트 주기 ≤ 7일 / MOU 실증 ≥ 5개 | 전문가 검수 100건 + 지자체 담당자 확인 |
| 기술 3 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 모델 | 워케이션 전: 기업 데이터 기반 성과 예측(생산성·협업·번아웃·탄소저감). 워케이션 후: Slack·Notion·Google Workspace API 데이터 → LLM RAG 성과 분석 리포트 자동 생성 → 경영진 보고 자동화 | 예측 정확도 ≥ 80% / 리포트 생성 ≤ 60초 / 일자리(고객) 만족도 ≥ 4.0/5.0 | 사후 실측 vs 사전 예측 비교 + 설문 |

#### 기술 개발 개요 및 필요성 — 독창성·차별성

국내외 기술 현황 및 한계

현재 국내 워케이션 시장의 최대 플랫폼인 더휴일(한국관광공사 공식 플랫폼, 2025)은 코디네이터 수동 배치 방식으로 운영되며, 지자체 지원금도 50개 기관과 수동 협약하는 구조에 머물러 있다(더워케이션 경쟁사 현황 분석, 2026.05). 디어먼데이는 경북형 지원금 1개 지자체 연동에 그치며 사후 환급 방식으로 기업 편의성이 낮다(동사 공식 홈페이지 서비스 안내, 2025). 성과 측정 기능을 보유한 워케이션 전문 플랫폼은 국내에 존재하지 않는다.

| 기술 | 독창성 (국내 최초) | 기존 대비 차별성 |
| --- | --- | --- |
| 기술 1 AI 매칭 | Microsoft-Nature 2021 원격근무 빅데이터(61,182명) 전이학습으로 Cold start 극복 — 워케이션 도메인 최초 적용 | 더휴일 수동 코디네이터 배치 → AI 자동 매칭으로 전환 (응답시간 수일 → 3초) |
| 기술 2 B2G 연동 | NLP 자동 파싱으로 230개+ 지자체 지원금 동시 처리 + 선공제 결제 구조 — 국내 워케이션 플랫폼 최초 | 더휴일 50개 수동·디어먼데이 1개 수동 대비 자동화 규모 4.6배+ / 사후환급 → 즉시 선공제로 기업 부담 제거 |
| 기술 3 성과 예측 | 워케이션 전 성과 예측 + 후 실증 리포트 자동 생성 — 국내 워케이션 플랫폼 최초 | 기존 플랫폼 전무한 기능. 기업 도입 최대 장벽(효과 불확실성)을 AI 데이터로 해소 |

#### AS-IS / TO-BE — 개발 전후 비교

| 구분 | AS-IS (현재 문제) | TO-BE (개발 후 해결) |
| --- | --- | --- |
| 숙소 탐색·매칭 | HR 담당자 수동 탐색·비교, 코디네이터 배치까지 수일 소요 | AI 자동 추천 → 응답시간 ≤3초, 즉시 예약 |
| 지원금 처리 | 230개+ 지자체 홈페이지 개별 탐색 → 사후 환급 4~8주 소요 | NLP 자동 파싱 → 결제 시 선공제 → 즉시 처리 |
| 성과 증명 | 워케이션 후 성과 측정 불가 → 경영진 설득 불가 → 도입 포기 | AI 성과 리포트 자동 생성 → 60초 내 경영진 보고용 자료 완성 |
| 기업 도입률 | 직장인 희망 90% vs 기업 도입률 19.9% — 70.1%p 갭 (대한상공회의소, 2023) | 3대 장벽 자동화로 도입 결정 비용 최소화 → 도입률 30%+ 목표 |

### 연구개발 방법론 × 기술 매칭

| 연구개발 방법론 | 만들어내는 기술 | 방법론이 기술로 연결되는 과정 |
| --- | --- | --- |
| Hybrid Recommendation + Transfer Learning | 기술 1: AI 기업-숙소 매칭 서비스 | ① Microsoft-Nature 2021 데이터(61,182명)에서 원격근무 환경 선호 패턴 추출 → 전이학습으로 cold start 해결 ② 기업 프로파일 벡터(목적·규모·예산) × 숙소 특성 벡터 → Content-based Filtering ③ 유사 기업군의 예약 이력 → Collaborative Filtering ④ 두 모델 앙상블 → 매칭 정확도 ≥90% 달성 |
| NLP Rule-based NER + BERT Fine-tuning + Cosine Similarity | 기술 2: B2G 지원금 자동 연동 | ① 230개+ 지자체 공고 크롤링 → Rule-based NER로 지원 대상·금액·기한 추출 ② BERT Fine-tuning으로 복잡한 조건문 파싱 정확도 향상 ③ 기업 프로파일 벡터 × 공고 조건 벡터 Cosine Similarity → 신청 가능 지원금 순위화 ④ MOU 기반 선공제 결제 모듈로 즉시 차감 구현 |
| Time-series Prediction + LLM RAG | 기술 3: 성과 예측 및 리포팅 모델 | ① OAuth2.0으로 협업툴 API 연동 → 전30일/후30일 활동 로그 수집 ② 시계열 분석으로 업종·규모별 성과 향상 패턴 학습 → 워케이션 전 성과 예측치 자동 산출 ③ 수집 데이터 벡터 DB 색인 → RAG로 맥락 검색 → LLM 자연어 분석 리포트 생성 ④ 탄소발자국 자동 계산 및 ESG 지표 통합 |
| 애자일 스프린트 개발 (2주 단위) | 전체 플랫폼 통합 | Next.js 프론트엔드 + Python AI 백엔드 모듈별 분리 개발 → 2주 단위 스프린트 통합 테스트 → CBT 단계 투입으로 실사용 피드백 반영 |

### 주요 성능 지표 및 측정 방법

| 성능 지표 | 분류 | 목표치 | 측정 방법 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매칭 정확도 | 기술 1 | ≥ 90% | CBT HR 담당자 평가 샘플 100건 — 추천 결과와 실제 선택 일치율 | M9 |
| 매칭 응답시간 | 기술 1 | ≤ 3초 | JMeter — 동시 접속 100명 기준 서버 응답시간 | M10 |
| 지원금 파싱 정확도 | 기술 2 | ≥ 90% | 전문가 검수 샘플 100건 — 파싱 결과 vs 원문 대조 | M9 |
| 성과 예측 정확도 | 기술 3 | ≥ 80% | CBT 후 실측값 vs 사전 예측값 오차율 비교 | M11 |
| 리포트 생성 시간 | 기술 3 | ≤ 60초 | API 호출 ~ 리포트 완성 시간 측정 | M11 |
| 일자리(고객) 만족도 | 공통 | ≥ 4.0/5.0 | CBT 참여 기업 HR 담당자 5점 척도 설문 — “플랫폼 사용이 업무에 도움이 됐는가” | M11 |
| SW 신뢰성 (버그 밀도) | 공통 | ≤ 0.1개/LOC 1,000줄 | SonarQube 정적 분석 + 자체 QA 테스트 | M10 |

SW 품질 공인 검증 계획

자체 평가만으로는 객관성이 부족하므로, 아래 2단계 공인 검증 체계를 채택한다.

| 단계 | 검증 방법 | 시점 | 기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (자체) | JMeter 부하 테스트 + SonarQube 정적 분석으로 수치 측정 | M10 | 자체 QA |
| 2단계 (공인) | TTA 소프트웨어 품질 인증 또는 GS(굿소프트웨어) 인증 1등급 취득 | M12 | TTA / NIPA |

TTA 인증은 기능성·신뢰성·사용성·유지보수성 등 ISO/IEC 25010 기준으로 제3자 평가를 수행하므로, 자체 측정값의 객관성을 공식 확보한다.

### 연구팀 구성

| 역할 | 담당 기술 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 연구소장 (연구책임자) | 전체 총괄 + 플랫폼 기획·프론트엔드 개발 | 김지민 (수원대학교 호텔경영학과·창업학과 복수전공) |
| 세부기술 1 연구원 | AI 기업-숙소 매칭 서비스 (AI 모델·백엔드 개발) | 김지훈 — IT 외주 전문기업 재직, 기업 모바일 앱 유지보수·시스템 고도화 3년 경력 |
| 세부기술 2 연구원 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 (지원금 데이터 정합성·선공제 정산 구조 설계) | 조시현 — 수원대학교 회계학과·투자자산운용사 |
| 세부기술 3 연구원 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 (성과 지표 설계·리포트 시각화·UX 연구) | 송연주 — 수원대학교 바이오공학·마케팅학과 |
| 외주제작 (협력사) | 서버 인프라 구성·클라우드 환경 세팅 | 사업 성장 단계에 따라 추후 선정 (R&D 예산 내 외주용역비 책정) |
| 외부 자문위원 | 관광·여행업 도메인 자문 / 지역 파트너 네트워크 | 김용무 — 관광·여행업 20년 경력 |

### 기대효과 (요약)

- 기업 측: 워케이션 탐색·지원금·성과증명 3대 행정 장벽 자동화, AI 성과 리포트로 경영진 설득 자료 즉시 생성

- 지자체 측: 미집행 지방소멸대응기금(연간 1조원 중 약 8,190억원 방치) → 자동 연동으로 실집행 채널 확보

- 시장 측: 기업 도입률 19.9% → 30%+ 상향, 경쟁사(더휴일) 수동 코디네이터 모델 대비 AI 자동화 우위

- 기술 측: 국내 최초 B2G 결제 선공제 자동화 + AI 기업-숙소 매칭 특허 출원으로 기술 해자 구축

## ▣ 1. 기술개발 목표 (최대 1페이지)

### (1) 기술개발의 필요성 및 배경

#### 수요는 폭발적이지만 기업 도입은 막혀 있다

📊 [시각 자료 삽입 권장: 수요-도입 갭 인포그래픽] — 직장인 희망 90% vs 기업 도입률 19.9%를 좌우 막대그래프로 표현, 70.1%p 갭을 붉은 화살표로 강조

워케이션(Workation)에 대한 임직원 수요는 이미 임계점을 넘었다. 대한상공회의소(2023, 「유연근무·워케이션 인식 조사」, n=1,112)에 따르면 직장인의 90.0%가 워케이션을 희망하며, 한국관광공사(2023, 「워케이션 인식 및 실태조사」)에서 기업 인사담당자의 63.4%가 도입에 긍정적 입장을 보이고 있다. 워케이션의 국내 경제 파급효과는 연간 4.5조원으로 추산된다(한국관광공사, 2023). 그러나 실제 기업 도입률은 19.9%에 불과해(대한상공회의소, 2023, 동일 조사), 수요와 공급 사이에 70.1%p의 실행 갭이 존재한다.

이 갭의 원인은 기술 부재다. HR 담당자는 숙소를 직접 탐색하고, 지원금은 수십 개 지자체 홈페이지를 일일이 뒤져야 하며, 워케이션이 효과가 있는지 증명할 방법이 없다. 행정 부담이 너무 커서 의사결정 자체를 포기하는 구조다.

| 도입 장벽 | 현재 상태 (HR 담당자 관점) |
| --- | --- |
| 숙소 탐색·비교 | 네이버·구글 개별 검색 → 수일 소요 |
| 지자체 지원금 파악 | 230개+ 지자체 홈페이지 직접 확인 필요 |
| 성과 증명 자료 | 경영진 설득용 데이터 자체 생산 불가 |

#### 지방소멸 위기와 미집행 기금 — 정부 정책과 직접 연계

📊 [시각 자료 삽입 권장: 지방소멸 지도] — 전국 228개 시군구 중 소멸위험 118개를 지도 위에 붉은색으로 표시

한국고용정보원(2024, 「지방소멸 위험 지수 현황」)에 따르면 전국 228개 시·군·구 중 118개(51.8%)가 지방소멸위험 지역으로 분류된다. 정부는 이를 해결하기 위해 지방소멸대응기금을 운용하고 있으나, 연간 약정액 1조원 중 8,190억원(81.9%)이 미집행 상태로 방치되고 있다(행정안전부, 2023년 결산 기준). 기업이 워케이션을 통해 지방을 방문하도록 유도하는 B2G 연동 플랫폼은 이 기금의 실집행 채널로서 정책적 의미를 갖는다.

#### 기존 플랫폼의 기술적 한계

국내 워케이션 시장 1위 플랫폼인 더휴일(한국관광공사 공식 플랫폼, 2025)은 코디네이터 수동 배치 방식으로 운영되며 확장성에 근본적 한계가 있다. 지자체 지원금은 50개 기관과의 수동 협약에 의존하고(더워케이션 경쟁사 현황 분석, 2026.05), 성과 측정 기능은 존재하지 않는다. AI 자동화 기반의 통합 솔루션은 국내에 전무한 상황으로, 본 과제가 최초로 이를 구현한다.

| 한계 영역 | 현재 최선 (더휴일 등) | 본 과제 목표 |
| --- | --- | --- |
| 숙소 매칭 | 코디네이터 수동 배치, 수일 소요 | AI 자동 추천, 3초 이내 |
| 지원금 연동 | 50개 기관 수동 협약, 사후 환급 | 230개+ 자동 파싱, 결제 시 선공제 |
| 성과 증명 | 불가 | AI 예측·분석 리포트 자동 생성 |

### (2) 개발 목표

개발 과제 요약: AI 기반 기업 워케이션 3대 장벽(숙소 탐색·지자체 지원금 연동·성과 증명)을 자동화하는 통합 B2B SaaS 플랫폼 시제품 개발

정량적 목표:

| No. | 기술 | 핵심 목표 지표 |
| --- | --- | --- |
| 기술 1 | AI 기업-숙소 매칭 서비스 | 매칭 정확도 ≥ 90% / 응답시간 ≤ 3초 |
| 기술 2 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 | 공고 파싱 230개+ / 매칭 정확도 ≥ 90% / MOU 실증 ≥ 5개 |
| 기술 3 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 | 예측 정확도 ≥ 80% / 리포트 생성 ≤ 60초 |
| 공통 | 일자리(고객) 만족도 | ≥ 4.0 / 5.0 (CBT HR 담당자 설문) |
| 공통 | SW 품질 | TTA 소프트웨어 품질 인증 또는 GS인증 1등급 |

정성적 목표: - 국내 워케이션 플랫폼 최초 B2G 지원금 선공제 결제 구조 자동화 구현 - Microsoft-Nature 2021 원격근무 빅데이터 전이학습 기반 AI 매칭 원천기술 확보 - 기업 워케이션 성과(생산성·ESG·탄소발자국)를 AI가 자동 측정·보고하는 리포팅 기술 확보

## ▣ 2. 연구개발 방법 (최대 4페이지)

### (1) 시제품 전체 개발 프로세스 통합 표

| 단계 | 기간 | 기술 분류 | 주요 개발 내용 | 담당 | 투입 방법론 | 산출물 | 검증 방법 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 요구사항·설계 | M1~M2 | 전체 공통 | ・사용자 인터뷰 (HR 담당자 10개사) ・시스템 아키텍처 설계 ・DB 스키마 설계 ・API 명세서 작성 | 연구소장 + 전원 | 사용자 스토리 매핑 / ERD 설계 | ・요구사항 정의서 ・시스템 설계서 ・API 명세서 | 팀 내 검토 회의 | 설계서 최종 승인 |
| Phase 1 기술 1 개발: 기업-숙소 AI 매칭 | M3~M5 | 세부기술 1 | ・Microsoft-Nature 2021 원격근무 데이터 전처리 ・전이학습 기반 추천 모델 초기 학습 ・숙소 DB 구축 (인터넷 속도·수용인원·회의실 등) ・Hybrid Recommendation 알고리즘 개발 ・매칭 결과 UI 연동 | 기술1 연구원(김지훈) | Transfer Learning + Hybrid Recommendation | ・전이학습 초기 모델 ・숙소 DB ・매칭 API | 정확도 테스트 (샘플 50건) | 매칭 정확도 ≥80% (1차) |
| Phase 2 기술 2 개발: B2G 지자체 연동 | M3~M6 | 세부기술 2 | ・전국 230개+ 지자체 워케이션 공고 크롤러 구축 ・NLP 기반 지원 조건 파싱 모델 개발 (NER + BERT Fine-tuning) ・기업 자격 자동 검증 로직 ・MOU 기반 선공제 결제 흐름 구현 ・월정산 자동화 모듈 | 기술2 연구원(조시현) | NLP Rule-based + ML Embedding | ・지원금 DB ・파싱 모델 ・선공제 결제 API ・정산 모듈 | 전문가 검수 샘플 50건 | 파싱 대상 ≥100개 / 매칭 정확도 ≥85% (1차) |
| Phase 3 기술 3 개발: 성과 예측 모델 | M4~M7 | 세부기술 3 | ・Slack·Notion·Google Workspace API OAuth2.0 연동 ・성과 지표 정의 (생산성·협업·번아웃·탄소발자국) ・시계열 기반 성과 예측 모델 학습 ・LLM RAG 파이프라인 구축 ・자연어 성과 리포트 자동 생성 | 기술3 연구원(송연주) | LLM Fine-tuning + RAG + Predictive Modeling | ・API 통합 모듈 ・성과 예측 모델 ・RAG 파이프라인 ・리포트 생성 엔진 | 리포트 품질 전문가 평가 | API 연동 ≥95% / 리포트 생성 ≤90초 (1차) |
| Phase 4 플랫폼 통합 | M7~M9 | 전체 통합 | ・기술 1·2·3 모듈 통합 ・Next.js 프론트엔드 연동 ・통합 테스트 (단위·통합) ・버그 수정 및 안정화 | 전원 | 애자일 스프린트 (2주 단위) | ・통합 플랫폼 베타 버전 | 단위·통합 테스트 결과서 | 전체 기능 정상 동작 확인 |
| Phase 5 CBT 실증 검증 | M9~M11 | 실증 | ・CBT 참여 기업 5개사 모집 (M6까지 직접 영업) ・실사용 환경 베타 테스트 진행 ・HR 담당자 공동 검증자로 협업 ・성능 지표 전체 측정 | 연구소장 | 사용성 테스트 / 현장 실증 | ・CBT 결과 보고서 ・만족도 설문 데이터 | 사용성 테스트 / 심층 인터뷰 | 고객 만족도 ≥4.0/5.0 |
| Phase 6 고도화 및 최종 완성 | M11~M12 | 전체 | ・CBT 피드백 반영 고도화 ・성능 최적화 (응답속도·안정성) ・보안 점검 ・TTA/GS 인증 신청 준비 ・특허 출원 | 전원 | 정적 분석 + 부하 테스트 | ・시제품 최종 버전 ・기술 문서 ・특허 출원 초안 | SW 품질 도구 + JMeter | 전 성능지표 목표치 달성 |

### 3대 핵심 기술 개발 방법 및 완성 기준 통합표

| 구분 | 기술 1: AI 기업-숙소 매칭 | 기술 2: B2G 지원금 자동 연동 | 기술 3: 성과 예측 및 리포팅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 방법론 | Transfer Learning + Hybrid Recommendation (Content-based × Collaborative Filtering) | NLP Rule-based NER + BERT Fine-tuning + Cosine Similarity | Time-series Prediction + LLM RAG |
| 핵심 해결 과제 | Cold start: 초기 실거래 데이터 없음 → Microsoft-Nature 2021(61,182명) 전이학습 | 지자체 폐쇄망 API 불가 → NLP 파싱 + MOU 선공제 이중 구조 | 성과 데이터 자동 수집 → 협업툴 API 연동 + LLM 자연어 리포트 |
| 개발 기간 | M3~M5 (+ CBT fine-tuning M9~M11) | M3~M6 | M4~M7 |
| 담당 연구원 | 김지훈 (세부기술 1) | 조시현 (세부기술 2) | 송연주 (세부기술 3) |
| 1차 완성 기준 | 매칭 정확도 ≥80% / 응답시간 ≤5초 (M5 기준) | 파싱 대상 ≥100개 / 정확도 ≥85% / MOU ≥2개 (M6 기준) | 리포트 생성 ≤90초 / API 연동 ≥95% (M7 기준) |
| 최종 완성 기준 | 매칭 정확도 ≥90% / 응답시간 ≤3초 / 만족도 ≥4.0/5.0 | 파싱 대상 ≥230개 / 정확도 ≥90% / MOU 실증 ≥5개 / 오류율 ≤0.1% | 예측 정확도 ≥80% / 리포트 ≤60초 / API 연동 ≥99% |
| 검증 방법 | CBT HR 담당자 100건 평가 + JMeter 부하 테스트 (동시 100명) | 전문가 검수 100건 (파싱 결과 vs 원문 대조) | 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 비교 |

### (2) 기술 1 상세: AI 기업-숙소 매칭 기술 개발 방법

연구개발 방법론: Hybrid Recommendation (협업 필터링 × 콘텐츠 기반) + Transfer Learning (Cold start 극복)

#### 개발 배경 및 핵심 문제

📊 [시각 자료 삽입 권장: Cold start → Transfer Learning → Fine-tuning 2단계 학습 흐름도]

플랫폼 초기에는 기업-숙소 실거래 데이터가 전혀 없어 추천 모델을 학습시킬 수 없는 Cold start 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 Microsoft Research × Nature(2021, “The effects of remote work on collaboration among information workers”, n=61,182)에서 도출된 근무 환경 선호 패턴을 전이학습 기반 모델로 활용하고, CBT 실사용 데이터가 누적되면서 점진적으로 fine-tuning하는 2단계 학습 구조를 채택한다.

#### 개발 단계

| 단계 | 기간 | 개발 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 데이터 기반 구축 | M3 | 파트너 숙소 DB 표준 항목 설계 및 수집 (수용 인원·인터넷 속도 Mbps·회의실 수·가격·지역·편의시설), 기업 프로파일 입력 항목 설계 (팀 규모·업종·워케이션 목적·예산·일정) | 숙소 DB 스키마, 기업 프로파일 양식 |
| 2단계 전이학습 모델 초기화 | M3~M4 | Microsoft-Nature 2021 데이터에서 원격근무 환경 선호 패턴(조용한 환경·인터넷 속도·협업 공간 선호도) 추출 → 기업-숙소 매칭 base model로 전이학습 | 전이학습 초기 모델 |
| 3단계 매칭 알고리즘 개발 | M4~M5 | ① Content-based Filtering: 기업 요구사항 벡터 × 숙소 특성 벡터 → Cosine Similarity 기반 점수 산출 ② Collaborative Filtering: 유사 업종·규모 기업들의 선택 이력 패턴 학습 ③ 앙상블: 두 모델 가중 평균으로 최종 추천 순위 산출 | 매칭 알고리즘 코드, 추천 API |
| 4단계 UI 연동 및 최적화 | M5 | Next.js 프론트엔드에 추천 결과 실시간 표시, 지역·가격·인원 필터 적용 시 즉시 갱신, 응답시간 최적화 | 매칭 결과 화면 |
| 5단계 CBT fine-tuning | M9~M11 | CBT 5개사 실사용 데이터 누적 → 기업별 선택 이력 반영 fine-tuning → 정확도 목표치 달성 | 고도화 모델 |

#### 완성 기준

| 지표 | 1차 목표 (M5) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 정확도 | ≥ 80% | ≥ 90% | CBT HR 담당자 100건 평가 — 추천 결과가 실제 선택과 일치하는 비율 |
| 추천 응답시간 | ≤ 5초 | ≤ 3초 | JMeter — 동시 접속 100명 기준 서버 응답시간 측정 |
| HR 담당자 만족도 | - | ≥ 4.0/5.0 | CBT 완료 후 5점 척도 설문 |
| 숙소 DB 등록 수 | ≥ 30개 | ≥ 100개 | 플랫폼 내 등록 완료 숙소 수 |

### (3) 기술 2 상세: B2G 지자체 지원금 자동 연동 기술 개발 방법

연구개발 방법론: NLP Rule-based 전처리 + Sentence Embedding 유사도 매칭 + MOU 기반 선공제 결제 구조

#### 개발 배경 및 핵심 문제

📊 [시각 자료 삽입 권장: 선공제 결제 흐름도] — 기업(결제) → 플랫폼(선지급) → 숙소(전액) → 지자체(월정산 청구) 4단계 화살표 다이어그램

지자체 행정망은 외부 API 연동이 불가한 폐쇄망이다. 따라서 기술적 자동화(NLP 파싱)와 비즈니스 구조(MOU 기반 선공제)를 결합한 이중 접근법을 채택한다. 기술적으로는 230개+ 지자체 공고를 NLP로 자동 파싱하고, 결제 구조는 야놀자×한국문화예술위원회 문화바우처(2023, 야놀자 공식 발표)와 동일한 MOU 선지급·월정산 방식으로 구현한다. 경쟁사(더휴일 50개 수동 협약, 디어먼데이 1개 수동)와 달리 자동화로 규모를 확장한다.

#### 개발 단계

| 단계 | 기간 | 개발 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 크롤러 구축 | M3 | 전국 230개+ 지자체 워케이션 관련 지원사업 페이지 자동 크롤러 개발, 주 1회 자동 업데이트 스케줄러 설정 | 크롤링 시스템, 지원금 원문 DB |
| 2단계 NLP 파싱 모델 개발 | M4~M5 | ① Rule-based NER: 지원 대상(기업 규모·업종·소재지)·지원 금액·신청 기한·지원 조건 추출 규칙 설계 ② BERT Fine-tuning: 복잡한 조건문·예외 케이스 처리 정확도 향상 ③ 파싱 결과 정형화 DB 저장 | NLP 파싱 모델, 정형화 지원금 DB |
| 3단계 기업 자격 자동 검증 | M5 | 사업자등록증 정보(업종코드·규모·소재지) × 지원 조건 자동 대조, 신청 가능 여부 즉시 판단 및 결과 화면 표시 | 자격 검증 모듈 |
| 4단계 선공제 결제 구조 구현 | M5~M6 | 결제창 진입 시 매칭된 지원금 자동 차감 표시 → 기업은 차감 후 금액만 결제 → 플랫폼이 숙소에 전액 지급 → 월말 지자체에 청구하는 결제 흐름 코드 구현 | 선공제 결제 API |
| 5단계 월정산 자동화 | M6 | 지자체별 지원금 사용 내역 자동 집계, 세금계산서 자동 발행, 청구 리포트 생성 | 정산 자동화 모듈 |

#### 완성 기준

| 지표 | 1차 목표 (M6) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파싱 대상 공고 수 | ≥ 100개 | ≥ 230개+ | 크롤링·파싱 완료된 지자체 공고 수 집계 |
| 지원금 매칭 정확도 | ≥ 85% | ≥ 90% | 전문가 검수 샘플 100건 — 파싱 결과 vs 원문 대조 정답률 |
| 공고 업데이트 주기 | ≤ 14일 | ≤ 7일 | 실제 공고 변경 → 플랫폼 DB 반영까지 소요 시간 |
| 선공제 결제 오류율 | - | ≤ 0.1% | 전체 결제 건 중 금액 오류 발생 비율 |
| MOU 실증 체결 수 | ≥ 2개 | ≥ 5개 | 실제 협약서 체결 완료 지자체 수 |

### (4) 기술 3 상세: 워케이션 성과 예측 모델 개발 방법

연구개발 방법론: Time-series Predictive Model + LLM RAG 기반 자연어 리포팅

#### 개발 배경 및 핵심 문제

📊 [시각 자료 삽입 권장: 성과 리포트 화면 목업] — 워케이션 전 예측 vs 후 실측 비교 차트 예시

기업이 워케이션을 도입하지 못하는 가장 큰 이유는 “효과를 증명할 수 없다”는 것이다. 재무팀과 경영진을 설득할 데이터가 없기 때문이다. 기술 3은 워케이션 시행 전에는 AI로 예상 성과를 예측해 주고, 시행 후에는 실제 협업툴 데이터를 자동 수집·분석해 경영진 보고용 리포트를 자동 생성한다. 이를 통해 HR 담당자가 별도 작업 없이도 경영진 설득 자료를 확보하게 한다.

#### 개발 단계

| 단계 | 기간 | 개발 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 성과 지표 설계 | M4 | 측정 가능한 성과 지표 정의: ① 생산성(업무 완료율·집중 작업 시간) ② 협업(슬랙 응답속도·문서 공동편집 빈도·미팅 참여율) ③ 만족도(설문 점수) ④ 번아웃 감소(연차 사용률 변화) ⑤ 탄소발자국(통근 거리 감소 × 배출계수 0.21kgCO₂/km, 환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022) | 성과 지표 정의서 |
| 2단계 API 연동 | M4~M5 | Slack·Notion·Google Workspace OAuth2.0 인증 및 데이터 수집 파이프라인 구축, 워케이션 전 30일·후 30일 활동 로그 자동 수집 | API 통합 모듈, 데이터 파이프라인 |
| 3단계 성과 예측 모델 학습 | M5~M6 | 기업 프로파일(업종·규모·팀 구성) + 이전 워케이션 성과 데이터 → 시계열 분석 기반 성과 향상 예측 모델 학습, 워케이션 시행 전 예상 효과 수치 자동 산출 | 성과 예측 모델 |
| 4단계 LLM RAG 리포트 파이프라인 구축 | M6~M7 | 수집 데이터 벡터 DB 색인 → RAG로 맥락 데이터 검색 → LLM이 자연어 분석 리포트 자동 생성. 경영진용(1페이지 요약)·HR 담당자용(상세 분석) 두 가지 템플릿 운영 | RAG 파이프라인, 리포트 생성 엔진 |
| 5단계 ESG·기후 지표 산출 | M7 | 임직원 워케이션 기간 지역 소비 데이터 × 지역 업종 분류 → 지역경제 기여도 자동 산출, 탄소 저감량 자동 계산 및 리포트 통합 | ESG·기후 지표 산출 모듈 |

#### 완성 기준

| 지표 | 1차 목표 (M7) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성과 예측 정확도 | - | ≥ 80% | CBT 완료 기업 대상 — 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 비교 |
| 리포트 자동 생성 시간 | ≤ 90초 | ≤ 60초 | API 호출 시점 ~ 리포트 완성 시점까지 측정 |
| API 연동 성공률 | ≥ 95% | ≥ 99% | Slack·Notion·Google Workspace 데이터 정상 수집 비율 |
| HR 담당자 만족도 | - | ≥ 4.0/5.0 | CBT 완료 후 5점 척도 설문 — “리포트가 경영진 설득에 도움이 됐는가” |
| 탄소 저감량 산출 | 기능 구현 | 자동 산출·표시 | 리포트 내 탄소 저감량 수치 자동 포함 여부 확인 |

### (5) R&D 결과 검증 방법 및 계획

| 검증 유형 | 검증 내용 | 시점 | 검증 기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 단위 테스트 | 각 기술 모듈 기능 정상 동작 | M5, M6, M7 | 자체 QA |
| 통합 테스트 | 3개 기술 모듈 연동 정상 동작 | M9 | 자체 QA |
| CBT 실사용 검증 | 실 기업 5개사 환경에서 성능지표 측정 | M9~M11 | CBT 참여 기업 |
| SW 품질 측정 | 버그 밀도, 응답시간, 가용성 | M10 | JMeter + SonarQube |
| 공인 인증 | TTA 소프트웨어 품질 인증 (또는 GS 인증) | M12 | TTA |
| 특허 출원 | AI 기업-숙소 매칭 방법 + B2G 지원금 자동 연동 방법 특허 | M11~M12 | 특허청 |

## ▣ 3. 선행연구개발

### (1) 선행연구개발 이력

| 구분 | 내용 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자체 선행 개발 | Next.js 기반 워케이션 플랫폼 UI 프로토타입 21개 화면 개발 | 2026.04~2026.05 | GitHub 공개 저장소 |
| 자체 선행 연구 | 워케이션 시장 분석 및 경쟁사 분석 (더휴일·디어먼데이 등 6개사) | 2026.03~2026.05 | 내부 자료 |
| 자체 선행 연구 | 지방소멸대응기금 집행률 및 지자체 지원사업 현황 조사 | 2026.04~2026.05 | 내부 자료 |
| 이전 중기부 R&D | 해당없음 | - | 최초 신청 |

### (2) 협력연구개발 실적

| 구분 | 내용 | 협력 기관·인물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외부 자문 (비공식) | 관광·숙박 업계 시장 동향 및 워케이션 운영 구조 자문 | 김용무 — 관광·여행업 20년 경력 | 정식 MOU 체결 예정 |
| 창업 지원 기관 | 교내 창업 인큐베이팅 공간·멘토링 활용 | 수원대학교 창업지원단 | U300 선정팀 지원 체계 |
| 이전 공식 협력 R&D | 해당없음 | — | 최초 R&D 신청 |

본 과제 수행 중 기업 CBT 5개사 및 지자체 실증 파트너(MOU ≥ 5개)를 확보하여 협력연구개발 실적으로 전환할 계획임.

### (3) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

- 자체 개발한 Next.js 프론트엔드 뼈대(21개 화면) → 시제품 UI 기반으로 직접 활용

- 워케이션 시장·경쟁사 분석 자료 → 기술개발 목표의 필요성 근거, 경쟁 우위 서술에 활용

- 지자체 지원사업 조사 자료 → 기술 2 (B2G 연동) 초기 지원금 DB 구축에 활용

## ▣ 4. 연구개발 및 사업화역량

### (1) 연구팀 구성 계획 및 역량

팀 구성 원칙: 연구소장이 플랫폼 전체 기획과 프론트엔드 개발을 총괄하고, 세부기술별 전담 연구원이 병렬로 개발 진행. 외주 협력사는 사업 성장 단계에 따라 추후 검토하며, R&D 기간 중에는 팀 자체 역량으로 핵심 AI 기술 개발에 집중.

AI 개발 가능성 근거

본 팀의 AI 개발 역량은 다음 3가지 근거로 뒷받침된다.

| 역량 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 실무 개발 경력 | 김지훈(선임연구원): IT 외주 전문기업 3년 재직, 기업 모바일 앱 유지보수·시스템 고도화 실무 경험. 상용 서비스 수준의 코드 품질 관리 역량 보유 |
| 공개 오픈소스 기반 활용 | Hugging Face Transformers(BERT Fine-tuning), LangChain(RAG), scikit-learn(Collaborative Filtering) 등 검증된 오픈소스 프레임워크를 활용해 개발 리스크 최소화 |
| 전이학습으로 데이터 부족 해소 | 초기 실거래 데이터 부재 문제를 Microsoft-Nature 2021(61,182명) 원격근무 데이터 전이학습으로 해결. 소규모 팀이 대규모 자체 학습 데이터 없이 고성능 AI 모델을 구현하는 표준 방법론임 |

주요 수상 및 외부 검증 이력

중소벤처기업부 U300 최종 선정(2025), KDB 산업은행 창업 우수팀 선정(2025) 등 다수의 외부 평가 기관으로부터 사업성과 팀 역량을 검증받았다. U300은 전국 창업팀 중 경쟁률을 통과하는 정부 인증 프로그램으로, 본 팀의 사업 모델 실현 가능성이 공인된 근거가 된다.

### (2) 연구원 현황 (주관기관)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 / 주요 경력 | 과제 수행 시 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김지민 | 더워케이션 / 대표(연구책임자) | 수원대학교 호텔경영학과·창업학과 재학 | 연구 총괄 / 플랫폼 기획 및 프론트엔드 개발 / 호텔 인턴십 기반 고객 경험 설계 |
| 김지훈 | 더워케이션 / 선임연구원 | IT 외주 전문기업 재직 / 기업 모바일 앱 유지보수·시스템 고도화 3년 경력 | AI 기업-숙소 매칭 엔진 개발 / 백엔드 아키텍처 설계 / AI 모델 학습·서빙 |
| 조시현 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 회계학과 재학 (투자자산운용사 보유) | B2G 지자체 연동 지원금 데이터 정합성 분석 / 선공제 결제·월정산 구조 설계 / 재무 검증 |
| 송연주 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 바이오공학·마케팅학과 재학 | 워케이션 성과 예측 지표 설계 / 리포트 UI·시각화 / 사용자 경험 연구 |

### (3) 외부 자문위원

| 성명 | 소속·직위 | 주요 이력 | 자문 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김용무 | 외부 자문위원 | 관광·여행업 20년 경력 (개인 여행사 대표) | 관광·숙박 업계 시장 동향 자문 / 워케이션 운영 노하우 / 지역 파트너 네트워크 활용 |

### (4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상

| 구분 | 내용 | 주관 기관 | 연도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 프로그램 선정 | 학생 창업팀 U300 최종 선정 | 중소벤처기업부·창업진흥원 | 2025 |
| 수상 | KDB 산업은행 창업 우수팀 선정 | KDB 산업은행 | 2025 |
| 수상 | 교내 창업 해커톤 최우수상 | 수원대학교 | 2025 |
| 수상 | 교내 창업 경진대회 수상 (다수) | 수원대학교 | 2024~2025 |

## ▣ 5. 기술개발일정 (총 12개월)

| 업무 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 및 설계 | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술1 기업-숙소 AI 매칭 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술2 B2G 지자체 연동 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 기술3 성과 예측 모델 개발 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| CBT 기업 모집 (직접 영업) |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 플랫폼 통합 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |
| CBT 실증 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |
| 고도화 및 최종 완성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| 특허 출원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| TTA/GS 인증 신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

## ▣ 6. 연구비 사용계획 (총 12개월)

### 1. 연구비 사용 계획

| 비목 | 내용 | 정부지원금 | 민간부담금(현물) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 연구원 4명 × 12개월 | 70,000천원 | 30,000천원 | 100,000천원 |
| 직접비 (클라우드) | AI 모델 학습용 GPU 서버 (AWS/GCP) | 7,200천원 | - | 7,200천원 |
| 직접비 (기술료) | LLM API 사용료 (OpenAI / Claude 등) | 3,600천원 | - | 3,600천원 |
| 직접비 (외주용역) | 서버 인프라 구성·클라우드 세팅 (추후 선정) | 5,000천원 | - | 5,000천원 |
| 간접비 | 연구실 운영비 등 | 4,200천원 | - | 4,200천원 |
| 합계 |  | 90,000천원 | 30,000천원 | 120,000천원 |

민간부담금은 연구원 인건비 일부를 현물로 계상. 추가 현금 조달 불필요.

#### 인건비 1인당 세부내역

| 성명 | 역할 | 정부지원(천원) | 민간부담 현물(천원) | 월 환산 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김지민 (연구책임자) | 플랫폼 기획·프론트엔드·총괄 | 22,500 | 10,000 | 약 2,708천원/월 |
| 김지훈 (선임연구원) | AI 매칭 엔진·백엔드 개발 | 20,000 | 8,000 | 약 2,333천원/월 |
| 조시현 (연구원) | B2G 데이터·결제 구조 | 14,000 | 6,000 | 약 1,667천원/월 |
| 송연주 (연구원) | 성과 지표·리포트·UX | 13,500 | 6,000 | 약 1,625천원/월 |
| 소계 |  | 70,000 | 30,000 |  |

## ▣ 7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

### (1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획 (최대 1페이지)

📊 [시각 자료 삽입 권장: 사업화 타임라인] — R&D 12개월 → 정식 출시 → TIPS 연계 → 스케일업을 가로 타임라인으로 표시

#### 사업화 로드맵

| 단계 | 시기 | 내용 | 자금원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시제품 개발 | R&D M1~M12 | 3대 기술 개발 + CBT 5개사 실증 | 본 R&D 과제 (정부지원금 9,000만원) |
| 정식 출시 | R&D 완료 후 6개월 | CBT 피드백 반영 → 정식 서비스 론칭 | 자체 수익 + 초기 투자 |
| TIPS 연계 | R&D M9~M12 | TIPS 운영사 접촉 → 투자 유치 + 추가 R&D 5억원 연계 | TIPS 프로그램 (중소벤처기업부) |
| 스케일업 | 정식 출시 1년차 | 수도권 50개사 → 전국 확장, 지자체 연동 30개+ | 시리즈A 준비 |

CBT → 유료 전환 계획: CBT 참여 5개사 중 3개사 이상 유료 계약 전환 목표. CBT 기간 중 HR 담당자를 공동 검증자로 참여시켜 락인(Lock-in) 효과 확보.

### (2) 사업화 전략 (최대 1페이지)

#### 수익모델 (BM)

| 수익원 | 구조 | 단계 |
| --- | --- | --- |
| 예약 중개 수수료 | 워케이션 예약 총액(GMV)의 12% | 정식 출시 즉시 |
| 기업 월정액 구독 | HR 관리 SaaS 월 구독료 | 출시 6개월 후 추가 |
| 지자체 정산 대행 수수료 | 지원금 정산 처리 건당 수수료 | B2G MOU 확대 후 추가 |

#### 매출 추정 근거

📊 [시각 자료 삽입 권장: 수익 계산 인포그래픽] — 1인 50만원 × 5인 = 250만원 × 12% = 30만원/건 계산식을 박스 다이어그램으로 표현

| 항목 | 수치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 워케이션 1회 평균 비용 | 1인당 50만원 × 5인 = 250만원/건 | 한국관광공사 워케이션 패키지 평균 단가 참고 |
| 플랫폼 수수료율 | 12% | 야놀자·여기어때 B2B 수수료 업계 평균(10~15%) 기준 |
| 건당 수익 | 30만원/건 | 250만원 × 12% |
| 1년차 목표 | 50개사 × 연 2회 = 100건 → 3,000만원 | CBT 5개사 전환 + 직접 영업 확대 |
| 2년차 목표 | 333건+ → 약 1억원 | 고객사 유지율 80% + 신규 확보 |

#### 판로 확보 전략

- 직접 영업 (R&D M1~M6): 대표 직접 수도권 스타트업·중소기업 HR 담당자 대면 영업 → CBT 5개사 확보

- 공급망 MOU (M3~M6): 지자체 기존 워케이션 숙소·운영사와 MOU 체결 → 숙소 네트워크 100개+ 구축

- CBT 레퍼런스 (M9~M12): CBT 결과 데이터 → 성과 리포트 공개 → 신규 기업 유입 채널화

### (3) 목표시장의 성장성 (최대 1페이지)

| 구분 | 규모 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| TAM (전체 시장) | 약 43조원 | 글로벌 기업 리트릿·워케이션 시장 (Allied Market Research, 2024) |
| SAM (유효 시장) | 약 1조원 | 국내 선택적복지 예산 × 여가·휴양 비중 (고용노동부, 2023) |
| SOM (수익 가능 시장) | 약 1,000억원 | 수도권 벤처기업 약 20,000개(중소벤처기업부, 2023) × 도입 전환율 10% = 2,000개사 × 연 2회 × 평균 250만원 = 1,000억원 |
| LAM (1년차 목표) | 약 3,000만원 | 50개사 × 연 2회 × 수수료 30만원 |

### (4) 기대효과 (최대 1페이지)

#### 경제적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 | R&D 완료 후 1년차 | 3,000만원 | 100건 × 수수료 30만원 |
| 매출 | R&D 완료 후 2년차 | 1억원 | 333건+ × 수수료 30만원 |
| 고용창출 | 신규 채용 | 1~2명 | 정식 출시 시점 개발자·운영 인력 |
| 투자 유치 | TIPS 연계 | 5억원+ | R&D 완료 후 TIPS 운영사 투자 연계 |

#### 사회적·환경적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지방소멸 대응 | 지방소멸대응기금 연결액 | 연간 1억원+ | 미집행 기금의 실집행 채널 확보 |
| 지역 생활인구 | 워케이션 방문 인원 | 연간 500명+ | 지방 체류형 소비 유발 |
| 탄소 저감 | CO₂ 저감량 | (평균 통근 거리 - 워케이션 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 | 기술 3 리포트 자동 산출·검증 |
| 기업 도입률 | 워케이션 기업 도입률 | 19.9% → 30%+ | AI 3대 장벽 자동화로 의사결정 비용 제거 |

## ▣ 8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

### (1) 안전조치 이행계획

소프트웨어 R&D 과제로 물리적 위험요소 없음. 클라우드 서버 운영 관련 보안 취약점 주기적 점검(월 1회 취약점 스캔) 실시 예정.

### (2) 보안조치 이행계획

- 연구 산출물(코드, 모델, 데이터) GitHub Private 비공개 저장소 관리 (외부 공개 차단)

- 연구원 전원 보안서약서 제출

- AI 학습 데이터에 개인정보 포함 시 비식별화 처리 (PIPA 준수)

- 지자체 지원금 데이터 처리 관련 보안 등급: 일반과제

### (3) 그 밖의 조치사항

- 기업 사용자 데이터(HR 정보, 계좌 정보) 암호화 저장 (AES-256)

- 서비스 장애 대응: 이중화 서버 구성, 장애 발생 시 4시간 내 복구 목표

## ▣ 9. 지방청 특화지표 검토 자료 (경기 지방청)

### (1) 특화분야 적합성 (최대 1페이지)

해당 특화분야: 기후테크 (Climate Tech)

#### 선정 근거

워케이션은 단순한 여행상품이 아니라 수도권 집중 구조를 분산시키는 분산형 근무 모델이다. 임직원이 지방에서 근무함으로써 수도권 통근 탄소 배출이 줄고, 지역 소비를 통해 탄소 집약적 도심 경제에서 지방 분산 경제로 자원이 이동한다. 본 과제의 기술 3(성과 예측 모델)은 이 탄소 저감 효과를 AI로 자동 수치화하여 기업 ESG 보고서에 실시간 반영하는 기능을 포함한다.

| 기후테크 연계 관점 | 더워케이션 기술과의 연결 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 수도권 통근 탄소 저감 | 워케이션 기간 중 임직원 통근 이동 거리 감소 → CO₂ 자동 계산 | (평균 통근 거리 - 워케이션 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 (배출계수: 환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022, 승용차 기준) |
| AI 기업 ESG 자동화 | 기술 3 리포트에 탄소발자국·지역경제 기여도 자동 포함 → 기업의 ESG 공시 비용 절감 | 리포트 내 탄소 저감량·지역 소비액 자동 산출값 |
| 지역 균형 발전 (SDGs 11·13) | 기술 2 B2G 연동으로 미집행 지방소멸대응기금 실집행 채널 확보 | 플랫폼을 통해 집행된 지원금 총액 |
| 분산 경제 촉진 | 수도권 기업 임직원의 지방 체류 소비 → 지역 소상공인 매출 기여 | 워케이션 기간 임직원 1인당 지역 소비 추정액 |

#### SDGs 직접 연계

| SDGs 목표 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 목표 8 양질의 일자리와 경제성장 | 워케이션 확산으로 지역 관광·숙박 업계 일자리 창출 |
| 목표 11 지속가능한 도시와 공동체 | 수도권 집중 완화, 지방 생활인구 유입 |
| 목표 13 기후행동 | 통근 탄소 저감 자동 측정·공시 지원 |

#### 경기지방청 적합성

경기도는 전국 사업체의 약 20%, 수도권(서울+경기+인천) 전체로는 약 49%가 집중된 핵심 지역으로(통계청, 2022년 기준 사업체 수), 본 과제의 1차 타겟 기업군이 집중되어 있다. 또한 경기도는 기후변화 대응 및 탄소중립 정책을 적극 추진 중이며, 본 과제의 AI 기반 탄소발자국 자동 측정 기술은 경기도 기업들의 ESG 경영 지원 수단으로 직접 활용 가능하다.