# HWP 복붙용 — 더워케이션 연구개발계획서

각 구분선 사이의 내용을 해당 HWP 칸에 붙여넣기

## ■ [1] 과제 개요 — 과제명 칸

AI 매칭·B2G 지원금 자동 연동·성과 예측 기술 기반 기업 워케이션 통합 플랫폼 개발

## ■ [1] 과제 개요 — 개발 목표 칸

직장인의 90%가 워케이션을 희망하고 기업 인사담당자의 63.4%가 도입에 긍정적임에도(한국관광공사, 2023) 실제 경험률은 19.9%에 불과하다(대한상공회의소, 2023, n=1,112). 3대 행정 장벽(숙소 탐색·지자체 지원금 파악·성과 증명)의 자동화 수단 부재가 원인이다. 국내 최초 AI 기반 통합 자동화 플랫폼 시제품으로 이를 해소하며, 3대 핵심기술의 최종 성능 목표는 매칭 정확도 ≥90%, 지원금 파싱 230개+, 성과 예측 정확도 ≥80%다.

## ■ [1] 과제 개요 — 개발 방법 칸

| 구분 | 개발 내용 |
| --- | --- |
| 기술 1 (AI 매칭) | 초기 데이터 없이도 정확한 숙소 추천이 가능하도록 전이학습 기반 AI 매칭 엔진 개발 |
| 기술 2 (B2G 연동) | 접근 불가한 지자체 공고를 자동으로 읽어 결제 시 지원금을 즉시 차감하는 NLP 파싱 + 선공제 결제 구조 구현 |
| 기술 3 (성과 예측) | 워케이션 전후 협업툴 데이터를 자동 수집해 경영진 보고용 성과 리포트를 60초 내 자동 생성 |
| 검증·인증 | 12개월 애자일 스프린트로 개발 후 실기업 5개사 현장 실증, TTA 공인 인증으로 SW 품질 검증 |

## ■ [1] 과제 개요 — 연구팀 구성 칸

| 역할 | 성명 | 전문분야 |
| --- | --- | --- |
| 연구소장 (총괄) | 김지민 | 플랫폼 기획·프론트엔드 |
| 세부기술 1 | 김지훈 | AI 매칭·백엔드 (IT 외주 3년) |
| 세부기술 2 | 조시현 | B2G 정산 구조 (투자자산운용사 보유) |
| 세부기술 3 | 송연주 | 성과 지표·리포트 UX |
| 외부 검증 | — | 중소벤처기업부 U300 최종 선정(2025), KDB 창업 우수팀 선정(2025) |

## ■ [1] 과제 개요 — 기대효과 칸

| 구분 | 기대효과 |
| --- | --- |
| 기업 | AI 3대 장벽 자동화로 워케이션 도입 결정 비용 최소화 |
| 정책 | 미집행 지방소멸대응기금(연간 약 8,190억원) 실집행 채널 확보 |
| 환경 | 탄소발자국 자동 산출로 기업 ESG 공시 지원 |
| 매출 목표 | R&D 완료 후 1년차 3,000만원, 2년차 1억원, TIPS 연계 투자 5억원+ |

## ■ 1. 기술개발 목표 (최대 1페이지)

### 개발 필요성 및 배경

직장인의 90%가 워케이션을 희망하고 기업 인사담당자의 63.4%가 도입에 긍정적임에도(한국관광공사, 2023) 실제 경험률은 19.9%에 불과하다(대한상공회의소, 2023, n=1,112). 이 70.1%p 실행 갭의 원인은 기술 부재다. HR 담당자는 숙소를 직접 탐색하고, 지원금은 230개+ 지자체 홈페이지를 일일이 확인해야 하며, 성과 증명 데이터가 없어 경영진 설득이 불가능하다.

| 도입 장벽 | 현재 최선 (국내 1위 더휴일 기준) | 본 과제 목표 |
| --- | --- | --- |
| 숙소 매칭 | 코디네이터 수동 배치, 수일 소요 | AI 자동 추천, 3초 이내 |
| 지원금 연동 | 50개 기관 수동 협약, 사후 환급 4~8주 | 230개+ 자동 파싱, 결제 시 선공제 즉시 처리 |
| 성과 증명 | 측정 수단 없음 | AI 리포트 자동 생성, 60초 완성 |

한국고용정보원(2024)에 따르면 전국 228개 시군구 중 118개(51.8%)가 지방소멸위험 지역이며, 연간 약 8,190억원의 지방소멸대응기금이 미집행 방치되고 있다(행정안전부, 2023). B2G 연동 기술은 이 기금의 실집행 채널로서 정책적 의미를 함께 갖는다.

### 개발 목표

결과물: 웹 기반 B2B SaaS 플랫폼 시제품 (Next.js 프론트엔드 + AI 백엔드, 개발 기간 12개월)

| No. | 세부 기술 | 핵심 목표 지표 |
| --- | --- | --- |
| 기술 1 | AI 기업-숙소 매칭 서비스 | 매칭 정확도 ≥90% / 응답시간 ≤3초 |
| 기술 2 | B2G 지자체 지원금 자동 연동 | 공고 파싱 230개+ / 정확도 ≥90% / MOU 실증 ≥5개 |
| 기술 3 | 워케이션 성과 예측 및 리포팅 | 예측 정확도 ≥80% / 리포트 생성 ≤60초 |
| 공통 | 고객 만족도 | ≥4.0/5.0 (CBT HR 담당자 설문) |
| 공통 | SW 품질 | TTA 소프트웨어 품질 인증 또는 GS인증 1등급 |

정성적 목표

| No. | 정성적 목표 |
| --- | --- |
| 1 | 국내 최초 B2G 지원금 선공제 결제 자동화 구현 |
| 2 | Microsoft-Nature 2021 원격근무 빅데이터(61,182명) 전이학습 기반 AI 매칭 원천기술 확보 |
| 3 | 워케이션 성과(생산성·ESG·탄소발자국) AI 자동 측정·리포팅 기술 확보 |

## ■ 2. 연구개발 방법 (최대 4페이지)

### (1) 3대 핵심기술 개발 방법 및 완성 기준

| 구분 | 기술 1: AI 기업-숙소 매칭 | 기술 2: B2G 지원금 자동 연동 | 기술 3: 성과 예측 및 리포팅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 방법론 | Transfer Learning + Hybrid Recommendation | NLP Rule-based NER + BERT Fine-tuning | Time-series Prediction + LLM RAG |
| 핵심 해결 과제 | Cold start: 초기 실거래 데이터 없음 → Microsoft-Nature 2021(61,182명) 전이학습 | 지자체 폐쇄망 API 불가 → NLP 파싱 + MOU 선공제 이중 구조 | 성과 데이터 자동 수집 → 협업툴 API 연동 + LLM 자연어 리포트 |
| 개발 기간 | M3~M5 (+ CBT fine-tuning M9~M11) | M3~M6 | M4~M7 |
| 담당 연구원 | 김지훈 (세부기술 1) | 조시현 (세부기술 2) | 송연주 (세부기술 3) |
| 1차 완성 기준 | 매칭 정확도 ≥80% / 응답 ≤5초 (M5) | 파싱 ≥100개 / 정확도 ≥85% / MOU ≥2개 (M6) | 리포트 ≤90초 / API 연동 ≥95% (M7) |
| 최종 완성 기준 | 정확도 ≥90% / 응답 ≤3초 / 만족도 ≥4.0/5.0 | 파싱 ≥230개 / 정확도 ≥90% / MOU ≥5개 / 오류율 ≤0.1% | 예측 ≥80% / 리포트 ≤60초 / API ≥99% |
| 검증 방법 | CBT HR 담당자 100건 + JMeter 동시 100명 부하 테스트 | 전문가 검수 100건 (파싱 결과 vs 원문 대조) | 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 비교 |

### (2) 전체 개발 프로세스

| 단계 | 기간 | 핵심 개발 내용 | 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 요구사항·설계 | M1~M2 | 사용자 인터뷰(HR 담당자 10개사) / 시스템 아키텍처·DB 스키마·API 명세 설계 | 전원 | 설계서 최종 승인 |
| Phase 1 기술 1 개발 | M3~M5 | MS-Nature 2021 데이터 전처리 / 전이학습 모델 초기화 / Hybrid Recommendation 알고리즘 / 매칭 API 개발 | 김지훈 | 매칭 정확도 ≥80% (1차) |
| Phase 2 기술 2 개발 | M3~M6 | 230개+ 지자체 크롤러 / NLP 파싱 모델(NER+BERT) / 기업 자격 검증 / 선공제 결제 API / 월정산 자동화 | 조시현 | 파싱 ≥100개 / 정확도 ≥85% (1차) |
| Phase 3 기술 3 개발 | M4~M7 | 협업툴 OAuth2.0 연동 / 시계열 성과 예측 모델 / LLM RAG 파이프라인 / 자연어 리포트 생성 엔진 | 송연주 | API 연동 ≥95% / 리포트 ≤90초 (1차) |
| Phase 4 플랫폼 통합 | M7~M9 | 기술 1·2·3 모듈 통합 / Next.js 프론트 연동 / 단위·통합 테스트 / 버그 수정 | 전원 | 전체 기능 정상 동작 |
| Phase 5 CBT 실증 | M9~M11 | CBT 5개사 실사용 테스트 / HR 담당자 공동 검증 / 전체 성능지표 측정 | 연구소장 | 고객 만족도 ≥4.0/5.0 |
| Phase 6 고도화·완성 | M11~M12 | CBT 피드백 반영 / 성능 최적화 / 보안 점검 / TTA 인증 신청 / 특허 출원 | 전원 | 전 성능지표 목표치 달성 |

### (3) 기술 1 상세: AI 기업-숙소 매칭

플랫폼 초기 실거래 데이터 부재(Cold start)를 해결하기 위해 Microsoft Research × Nature(2021, n=61,182) 원격근무 환경 선호 데이터를 전이학습 base model로 활용하고, CBT 실사용 데이터 누적 후 점진적으로 fine-tuning하는 2단계 학습 구조를 채택한다. 기업 프로파일(팀 규모·업종·예산·목적) 벡터와 숙소 특성(수용인원·인터넷속도·회의실·가격) 벡터 간 Content-based Filtering과 유사 기업군 예약 이력 기반 Collaborative Filtering을 앙상블하여 최종 추천 순위를 산출한다.

| 지표 | 1차 목표 (M5) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 정확도 | ≥80% | ≥90% | CBT HR 담당자 100건 — 추천 결과 vs 실제 선택 일치율 |
| 추천 응답시간 | ≤5초 | ≤3초 | JMeter — 동시 접속 100명 기준 서버 응답시간 |
| HR 담당자 만족도 | — | ≥4.0/5.0 | CBT 완료 후 5점 척도 설문 |

### (4) 기술 2 상세: B2G 지자체 지원금 자동 연동

지자체 행정망은 외부 API 연동이 불가한 폐쇄망이다. NLP 자동 파싱(기술)과 MOU 기반 선공제 결제(구조)를 결합한 이중 접근법을 채택한다. Rule-based NER로 지원 조건(대상·금액·기한)을 추출하고 BERT Fine-tuning으로 복잡한 조건문 처리 정확도를 높인다. 결제 구조는 야놀자×한국문화예술위원회 문화바우처(2023) 방식과 동일한 MOU 선지급·월정산으로 구현한다.

| 지표 | 1차 목표 (M6) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파싱 대상 공고 수 | ≥100개 | ≥230개+ | 크롤링·파싱 완료 공고 수 |
| 지원금 매칭 정확도 | ≥85% | ≥90% | 전문가 검수 100건 — 파싱 결과 vs 원문 대조 |
| 선공제 결제 오류율 | — | ≤0.1% | 전체 결제 건 중 금액 오류 비율 |
| MOU 실증 체결 수 | ≥2개 | ≥5개 | 협약서 체결 완료 지자체 수 |

### (5) 기술 3 상세: 워케이션 성과 예측 및 리포팅

Slack·Notion·Google Workspace OAuth2.0 연동으로 워케이션 전후 30일 활동 로그를 자동 수집한다. 업종·규모별 성과 향상 패턴을 시계열 분석으로 학습하여 워케이션 전 예상 성과를 자동 산출하고, 수집 데이터를 벡터 DB에 색인한 뒤 RAG로 맥락 검색 → LLM이 경영진용(1페이지 요약)·HR 담당자용(상세 분석) 리포트를 자동 생성한다. 탄소 저감량은 (평균 통근 거리 - 워케이션 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원으로 자동 산출한다(환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022, 승용차 기준).

| 지표 | 1차 목표 (M7) | 최종 목표 (M11) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성과 예측 정확도 | — | ≥80% | 사전 예측값 vs 사후 실측값 오차율 비교 |
| 리포트 자동 생성 시간 | ≤90초 | ≤60초 | API 호출 ~ 리포트 완성 시간 |
| API 연동 성공률 | ≥95% | ≥99% | Slack·Notion·Google Workspace 수집 성공률 |

### (6) R&D 결과 검증 방법 및 계획

| 검증 유형 | 검증 내용 | 시점 | 기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 단위 테스트 | 각 기술 모듈 기능 정상 동작 | M5, M6, M7 | 자체 QA |
| 통합 테스트 | 3개 모듈 연동 정상 동작 | M9 | 자체 QA |
| CBT 실사용 검증 | 실 기업 5개사 성능지표 측정 | M9~M11 | CBT 참여 기업 |
| SW 품질 측정 | 버그 밀도·응답시간·가용성 | M10 | JMeter + SonarQube |
| 공인 인증 | TTA 소프트웨어 품질 인증 (또는 GS인증 1등급) | M12 | TTA / NIPA |
| 특허 출원 | AI 매칭 방법 + B2G 지원금 자동 연동 방법 | M11~M12 | 특허청 |

## ■ 3. 선행연구개발 — (1) 선행연구개발 이력 (최대 1페이지)

| 구분 | 내용 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자체 선행 개발 | Next.js 기반 워케이션 플랫폼 UI 프로토타입 21개 화면 개발 (HR 대시보드·숙소 탐색·예약·성과 리포트 등) | 2026.04~2026.05 | GitHub 저장소 |
| 자체 선행 연구 | 워케이션 시장 분석 및 경쟁사 분석 (더휴일·디어먼데이·스테이폴리오 등 6개사) | 2026.03~2026.05 | 내부 자료 |
| 자체 선행 연구 | 지방소멸대응기금 집행률 및 전국 230개+ 지자체 지원사업 현황 조사 | 2026.04~2026.05 | 내부 자료 |
| 자체 선행 연구 | 워케이션 수요 기업 인터뷰 (HR 담당자 8개사 대면 인터뷰) | 2026.03~2026.04 | 내부 자료 |
| 이전 중기부 R&D | 해당없음 | — | 최초 신청 |

## ■ 3. 선행연구개발 — (2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획 (최대 2페이지)

본 과제는 중기부 R&D 최초 신청으로 이전 중기부 R&D 과제와의 차별성 검토 대상이 없다. 자체 선행 연구개발 결과물은 아래와 같이 본 과제에 직접 활용한다.

| 구분 | 선행 자산 | 본 과제 활용 방법 |
| --- | --- | --- |
| ① UI 프로토타입 | Next.js 기반 21개 화면 (HR 대시보드·숙소 탐색·예약·성과 리포트 등) | 시제품 프론트엔드 직접 재활용 → Phase 0 설계 기간 단축, 검증된 UX 구조 그대로 적용 |
| ② 시장·경쟁사 분석 | 6개사 현황 분석 (더휴일·디어먼데이·스테이폴리오 등) | 기술 목표 차별성 논거 — 수동 협약 50개(더휴일) 대비 NLP 자동 파싱 230개+ 목표의 정량 근거 |
| ③ 지자체 지원사업 조사 | 전국 230개+ 지자체 워케이션 지원사업 현황 | 기술 2 초기 크롤링 대상 목록 및 NLP 파싱 학습 데이터 — Phase 2 착수 시 즉시 투입 가능 |
| ④ HR 담당자 인터뷰 | 8개사 대면 인터뷰 결과 | Phase 0 요구사항 정의 및 기능 우선순위 반영, CBT 참여 후보 기업으로 전환 예정 |

## ■ 4. 연구개발 및 사업화역량 — (1) 연구팀 구성 계획 및 역량 (최대 2페이지)

팀 구성 원칙

| 구성 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 구조 | 연구소장 플랫폼 전체 기획·프론트엔드 총괄 + 세부기술별 전담 연구원 병렬 개발 |
| 외부 역량 검증 | 중소벤처기업부 U300 최종 선정(2025), KDB 산업은행 창업 우수팀 선정(2025) |

AI 개발 가능성 근거

| 역량 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 실무 개발 경력 | 김지훈(선임연구원): IT 외주 전문기업 3년 재직, 기업 모바일 앱 유지보수·시스템 고도화 실무. 상용 서비스 수준의 코드 품질 관리 역량 보유 |
| 오픈소스 기반 활용 | Hugging Face Transformers(BERT Fine-tuning), LangChain(RAG 파이프라인), scikit-learn(Collaborative Filtering) 등 검증된 오픈소스 프레임워크 활용으로 개발 리스크 최소화 |
| 전이학습으로 데이터 부족 해소 | Microsoft-Nature 2021(61,182명) 원격근무 데이터 전이학습 적용. 소규모 팀이 대규모 자체 학습 데이터 없이 고성능 AI 모델을 구현하는 표준 방법론으로, 초기 Cold start 문제를 구조적으로 해결 |

## ■ 4. 연구개발 및 사업화역량 — (2) 연구원 현황 (주관기관)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 / 주요 경력 | 과제 수행 시 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김지민 | 더워케이션 / 대표(연구책임자) | 수원대학교 호텔경영학과·창업학과 재학 | 연구 총괄 / 플랫폼 기획·프론트엔드 개발 / 호텔 인턴십 기반 고객 경험 설계 |
| 김지훈 | 더워케이션 / 선임연구원 | IT 외주 전문기업 재직 / 모바일 앱·시스템 고도화 3년 | AI 기업-숙소 매칭 엔진 개발 / 백엔드 아키텍처 설계 / AI 모델 학습·서빙 |
| 조시현 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 회계학과 재학 / 투자자산운용사 보유 | B2G 지자체 연동 지원금 데이터 정합성 분석 / 선공제 결제·월정산 구조 설계 |
| 송연주 | 더워케이션 / 연구원 | 수원대학교 바이오공학·마케팅학과 재학 | 워케이션 성과 예측 지표 설계 / 리포트 시각화·UX 연구 |

## ■ 4. 연구개발 및 사업화역량 — (3) 참여기관 등의 연구원 현황

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김용무 | 외부 자문위원 | 관광·여행업 20년 경력 (개인 여행사 대표) | 관광·숙박 업계 시장 동향 자문 / 워케이션 운영 노하우 / 지역 파트너 네트워크 활용 |

## ■ 4. 연구개발 및 사업화역량 — (4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상

| 구분 | 내용 | 주관 기관 | 연도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 프로그램 선정 | 학생 창업팀 U300 최종 선정 | 중소벤처기업부·창업진흥원 | 2025 |
| 수상 | KDB 산업은행 창업 우수팀 선정 | KDB 산업은행 | 2025 |
| 수상 | 교내 창업 해커톤 최우수상 | 수원대학교 | 2025 |
| 수상 | 교내 창업 경진대회 수상 (다수) | 수원대학교 | 2024~2025 |

## ■ 5. 기술개발일정 (최대 2페이지)

| 업무 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 및 설계 | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술1 AI 매칭 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술2 B2G 지자체 연동 개발 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 기술3 성과 예측 모델 개발 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| CBT 기업 모집 (직접 영업) |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 플랫폼 통합 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |
| CBT 실증 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |
| 고도화 및 최종 완성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| 특허 출원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| TTA/GS 인증 신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 |
| --- | --- |
| M2 | 시스템 설계서 확정 |
| M5 | 기술 1 1차 완성 (매칭 정확도 ≥80%) |
| M6 | 기술 2 1차 완성 (파싱 ≥100개) |
| M7 | 기술 3 1차 완성 (리포트 ≤90초) |
| M9 | 플랫폼 통합 완료, CBT 시작 |
| M11 | 전체 성능지표 최종 측정 |
| M12 | TTA 인증 신청, 시제품 최종 완성 |

## ■ 6. 연구비 사용계획 — 1. 연구비 사용 계획

| 비목 | 내용 | 정부지원금 | 민간부담금(현물) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 연구원 4명 × 12개월 | 70,000천원 | 30,000천원 | 100,000천원 |
| 직접비 (클라우드) | AI 모델 학습용 GPU 서버 (AWS/GCP) | 7,200천원 | — | 7,200천원 |
| 직접비 (기술료) | LLM API 사용료 (OpenAI / Claude 등) | 3,600천원 | — | 3,600천원 |
| 직접비 (외주용역) | 서버 인프라 구성·클라우드 세팅 | 5,000천원 | — | 5,000천원 |
| 간접비 | 연구실 운영비 등 | 4,200천원 | — | 4,200천원 |
| 합계 |  | 90,000천원 | 30,000천원 | 120,000천원 |

인건비 1인당 세부내역

| 성명 | 역할 | 정부지원(천원) | 민간부담 현물(천원) | 합계(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김지민 (연구책임자) | 플랫폼 기획·프론트엔드·총괄 | 22,500 | 10,000 | 32,500 |
| 김지훈 (선임연구원) | AI 매칭 엔진·백엔드 개발 | 20,000 | 8,000 | 28,000 |
| 조시현 (연구원) | B2G 데이터·결제 구조 | 14,000 | 6,000 | 20,000 |
| 송연주 (연구원) | 성과 지표·리포트·UX | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
| 소계 |  | 70,000 | 30,000 | 100,000 |

## ■ 6. 연구비 사용계획 — 2. 연구비 조달·유지 계획

| 구분 | 금액 | 조달 방법 |
| --- | --- | --- |
| 정부지원금 | 90,000천원 | 협약 후 분기별 집행 |
| 민간부담금 (현물) | 30,000천원 | 연구원 인건비 일부 현물 계상 — 별도 현금 조달 불필요 |
| 현재 운영비 | — | 중소벤처기업부 U300 지원금으로 충당 중 |

## ■ 7. 기대효과 — (1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획 (최대 1페이지)

### 개발 결과물(시제품) 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 더워케이션 (The Workation) |
| 서비스 형태 | 웹 기반 B2B SaaS 플랫폼 (Next.js 프론트엔드 + AI 백엔드) |
| 주요 기능 | ① AI 기업-숙소 매칭 ② B2G 지원금 자동 파싱·선공제 결제 ③ 성과 예측·리포트 자동 생성 |
| 주요 고객 | 수도권 중소·벤처기업 HR 담당자 (1차), 지자체 복지·관광 담당자 (B2G) |
| 개발 기간 | 12개월 (R&D 과제 기간 내) |
| 개발 완료 형태 | CBT 실증 완료 시제품 + TTA 소프트웨어 품질 인증 또는 GS인증 1등급 |

### 사업화 단계별 추진 계획

| 단계 | 시기 | 주요 내용 | 자금원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시제품 개발 | R&D M1~M12 | 3대 핵심기술 개발 + CBT 5개사 실증 + TTA 인증 신청 | 정부지원금 9,000만원 |
| 정식 출시 | R&D 완료 후 6개월 | CBT 피드백 반영 → 정식 서비스 론칭, 유료 고객사 10개사 확보 | 자체 수익 + 초기 투자 |
| TIPS 연계 | R&D M9~M12 | TIPS 운영사 접촉 → 추가 R&D 자금 5억원 연계 | TIPS 프로그램 (중소벤처기업부) |
| 스케일업 | 정식 출시 1년차 | 수도권 50개사 → 전국 확장, B2G 지자체 연동 30개+ | 시리즈A 준비 |

### 정량적 사업화 목표

| 구분 | 1년차 (R&D 완료 후) | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객사 수 | 10개사 | 50개사 | 200개사 |
| 매출액 | 3,000만원 | 1억원 | 5억원+ |
| 예약 중개 건수 | 100건 | 333건 | 1,500건 |
| 투자 유치 | — | TIPS 5억원+ | 시리즈A |
| B2G 지자체 연동 수 | MOU 5개 (R&D 목표) | 30개+ | 100개+ |

### CBT → 유료 전환 전략

| 단계 | 내용 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| CBT 모집 (M3~M8) | 대표 직접 영업으로 수도권 HR 담당자 대면 접촉 | 5개사 CBT 확보 |
| 공동 검증 참여 (M9~M11) | HR 담당자를 성과지표 공동 검증자로 참여시켜 플랫폼 의존도 형성 | 검증 데이터 수집 |
| 유료 전환 (M12~) | CBT 성과 리포트 기반 유료 계약 제안 | 5개사 중 3개사 이상 전환 |
| 레퍼런스 확보 | CBT 성과 데이터 공개 → 신규 기업 유입 채널화 | 출시 6개월 내 10개사 달성 |

## ■ 7. 기대효과 — (2) 사업화 전략 (최대 1페이지)

수익모델 (BM)

| 수익원 | 구조 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 예약 중개 수수료 | 워케이션 예약 총액(GMV)의 12% | 정식 출시 즉시 |
| 기업 월정액 구독 | HR 관리 SaaS 구독료 | 출시 6개월 후 |
| 지자체 정산 대행 수수료 | 지원금 정산 처리 건당 수수료 | B2G MOU 확대 후 |

매출 추정 근거

| 항목 | 수치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 워케이션 1회 평균 비용 | 1인 50만원 × 5인 = 250만원/건 | 한국관광공사 워케이션 패키지 평균 단가 참고 |
| 수수료율 | 12% | 야놀자·여기어때 B2B 수수료 업계 평균(10~15%) |
| 건당 수익 | 30만원/건 | 250만원 × 12% |
| 1년차 목표 | 100건 → 3,000만원 | CBT 5개사 전환 + 직접 영업 50개사 × 연 2회 |
| 2년차 목표 | 333건+ → 약 1억원 | 고객사 유지율 80% + 신규 확보 |

판로 확보 전략

| 시기 | 활동 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| M1~M6 | 대표 직접 영업 (수도권 HR 담당자 대면 미팅) | CBT 5개사 확보 |
| M3~M6 | 지자체·숙소 운영사 MOU 체결 | 숙소 네트워크 100개+ 구축 |
| M9~M12 | CBT 성과 데이터 공개 | 레퍼런스 기반 신규 기업 유입 채널화 |

## ■ 7. 기대효과 — (3) 목표시장의 성장성 (최대 1페이지)

| 구분 | 규모 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| TAM (전체 시장) | 약 43조원 | 글로벌 기업 리트릿·워케이션 시장 (Allied Market Research, 2024) |
| SAM (유효 시장) | 약 1조원 | 국내 선택적복지 예산 × 여가·휴양 비중 (고용노동부, 2023) |
| SOM (수익 가능 시장) | 약 1,000억원 | 수도권 벤처기업 약 20,000개(중기부, 2023) × 도입 전환율 10% = 2,000개사 × 연 2회 × 평균 250만원 |
| LAM (1년차 목표) | 약 3,000만원 | 50개사 × 연 2회 × 수수료 30만원 |

워케이션 시장은 재택근무 확산·MZ세대 워라밸 선호·ESG 경영 의무화라는 3가지 구조적 성장 동력을 갖는다. 경기도는 전국 사업체의 약 20%, 수도권 전체로는 약 49%가 집중(통계청, 2022)된 핵심 타겟 지역으로, 초기 시장 진입에 유리한 지리적 조건을 갖추고 있다.

## ■ 7. 기대효과 — (4) 기대효과 (최대 1페이지)

경제적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 (1년차) | R&D 완료 후 | 3,000만원 | 100건 × 수수료 30만원 |
| 매출 (2년차) |  | 1억원 | 333건+ × 수수료 30만원 |
| 고용창출 | 신규 채용 | 1~2명 | 정식 출시 시점 개발자·운영 인력 |
| 투자 유치 | TIPS 연계 | 5억원+ | R&D 완료 후 TIPS 운영사 투자 연계 |

사회적·환경적 기대효과

| 구분 | 지표 | 목표값 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지방소멸 대응 | 지방소멸대응기금 연결액 | 연간 1억원+ | 미집행 기금(연간 약 8,190억원)의 실집행 채널 확보 |
| 지역 생활인구 | 워케이션 방문 인원 | 연간 500명+ | 지방 체류형 소비 유발 |
| 탄소 저감 | CO₂ 저감량 | (평균 통근 거리 - 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 | 기술 3 리포트 자동 산출 |
| 기업 도입률 | 워케이션 도입률 | 19.9% → 30%+ | AI 3대 장벽 자동화로 의사결정 비용 제거 |

## ■ 8. 연구개발 안전 및 보안조치 — (1) 안전조치 이행계획

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험요소 | 소프트웨어 R&D 과제로 물리적 위험요소 없음 |
| 안전조치 | 클라우드 서버 보안 취약점 주기적 점검 (월 1회 취약점 스캔) |

## ■ 8. 연구개발 안전 및 보안조치 — (2) 보안조치 이행계획

| 구분 | 보안 조치 |
| --- | --- |
| 코드·모델 관리 | GitHub Private 비공개 저장소 — 외부 공개 차단 |
| 보안 서약 | 연구원 전원 보안서약서 제출 |
| 개인정보 보호 | AI 학습 데이터 내 개인정보 비식별화 처리 (개인정보보호법 준수) |
| 보안 등급 | 지자체 지원금 데이터 처리 관련: 일반과제 |

## ■ 8. 연구개발 안전 및 보안조치 — (3) 그 밖의 조치사항

| 구분 | 조치 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 암호화 | 기업 사용자 데이터 (HR 정보, 계좌 정보) AES-256 암호화 저장 |
| 장애 대응 | 이중화 서버 구성, 장애 발생 시 4시간 내 복구 목표 |
| 외부 API 데이터 | Slack·Notion·Google 연동 데이터는 분석 목적만 사용, 제3자 제공 금지 |

## ■ 9. 지방청 특화지표 — (1) 특화분야 적합성 (최대 1페이지)

해당 특화분야: 기후테크 (Climate Tech)

워케이션은 수도권 집중 구조를 분산시키는 분산형 근무 모델로, 임직원의 지방 근무를 통해 수도권 통근 탄소 배출을 줄이고 지역 소비를 촉진한다. 기술 3(성과 예측 모델)은 이 탄소 저감 효과를 AI로 자동 수치화하여 기업 ESG 보고서에 실시간 반영한다.

| 기후테크 연계 관점 | 더워케이션 기술과의 연결 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 수도권 통근 탄소 저감 | 워케이션 기간 중 통근 거리 감소 → CO₂ 자동 계산 | (평균 통근 거리 - 현지 이동 거리) × 0.21kgCO₂/km × 참여 인원 (환경부 국가 온실가스 인벤토리 2022) |
| 기업 ESG 자동화 | 기술 3 리포트에 탄소발자국·지역경제 기여도 자동 포함 | 리포트 내 탄소 저감량·지역 소비액 자동 산출값 |
| 지역 균형 발전 (SDGs 11·13) | 기술 2 B2G 연동으로 미집행 지방소멸대응기금 실집행 채널 확보 | 플랫폼을 통해 집행된 지원금 총액 |
| 분산 경제 촉진 | 수도권 기업 임직원의 지방 체류 소비 → 지역 소상공인 매출 기여 | 1인당 지역 소비 추정액 |

| SDGs 목표 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 목표 8 양질의 일자리와 경제성장 | 워케이션 확산으로 지역 관광·숙박 업계 일자리 창출 |
| 목표 11 지속가능한 도시와 공동체 | 수도권 집중 완화, 지방 생활인구 유입 |
| 목표 13 기후행동 | 통근 탄소 저감 자동 측정·공시 지원 |

경기도는 전국 사업체의 약 20%, 수도권 전체로는 약 49%가 집중된 핵심 지역(통계청, 2022)으로 본 과제의 1차 타겟 기업군이 밀집해 있다. 경기도의 탄소중립 정책과 본 과제의 AI 기반 탄소발자국 자동 측정 기술은 직접 부합하며, 경기지방청 기후테크 특화분야 적합성이 높다.